Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Тольятти

от ____________№__________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Охрана

окружающей среды на территории городского

округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной

постановлением администрации городского округа Тольятти

от 04.08.2021 № 2700-п/1

| Перечень мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План на 2022 год |  |  |  |  |  | План на 2023 год |  |  |  |  | План на 2024 год |  |  |  |  |  | План на 2025 год |  |  |  |  | План на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет |  | Областной бюджет |  | Федеральный бюджет |  | Внебюджетные средства |  | Итого: |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |
| Цель: Обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Демеркуризация бесхозяйных ртутьсодержащих отходов, обнаруженных на территории г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2022-2026 | 500,0 |  | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 600,0 |
| 1.2. | Подбор трупов животных (биологических отходов), обнаруженных на территории г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2022-2026 | 1342,0 |  | 1342,0 | 0 | 0 | 0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 0 | 0 | 0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 342,0 | 1 342,0 | 0 | 0 | 0 | 1 342,0 | 1 342,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 710,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |
| 1.3 | Организация проведения инвентаризации мест несанкционирован- ного размещения отходов на территории г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2022, 2025 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.4 | Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий г.о. Тольятти по вопросам обращения с отходами |  | ДГХ | 2022-2026 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.5 | Ликвидация несанкциониро- ванных мест размещения отходов (несанкциониро- ванных свалок) на территории городского округа |  | ДГХ | 2022-2026 | 2900,0 |  | 2900,0 | 0 | 0 | 0 | 16 738,0 | 16 738,0 | 0 | 0 | 0 | 16 740,0 | 16 740,0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 920,0 | 10 920,0 | 0 | 0 | 0 | 4 592,0 | 4 592,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51 890,0 |
| 1.6 | Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области: |  | ДГХ | 2022-2024 | 223 318,0 |  | 29 304,0 | 107 621,0 | 86 393,0 | 0 | 462 408,0 | 69 207,0 | 218 865,0 | 174 336,0 | 0 | 22 169,0 | 3 284,0 | 10 385,0 | 8 500,0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 707 895,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |
| 1.6.1 | Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат») |  |  | 2022-2024 | 75 096,0 |  | 16 072,0 | 59 024,0 | 0 | 0 | 158 999,0 | 38 198,0 | 120 801,0 | 0 | 0 | 7 375,0 | 1 772,0 | 5 603,0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 241 470,0 |
| 1.6.2 | Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» |  | ДГХ | 2022-2024 | 148 222,0 |  | 13 232,0 | 48 597,0 | 86 393,0 | 0 | 303 409,0 | 31 009,0 | 98 064,0 | 174 336,0 | 0 | 14 794,0 | 1 512,0 | 4 782,0 | 8 500,0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 466 425,0 |
| 1.7 | Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления ртуть- содержащих отходов для жителей индивидуальных жилых домов г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2024-2026 | 480,0 |  | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 | 480,0 | 0 | 0 | 0 |  | 480,0 | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 | 480,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 400,0 |
| 1.8 | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти |  | ДГХ | 2022 | 3 840,0 |  | 3 840,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 840,0 |
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  | 232 380,0 |  | 38 366,0 | 107 621,0 | 86 393,0 | 0 | 481 468,0 | 88 267,0 | 218 865,0 | 174 336,0 | 0 | 41 231,0 | 22 346,0 | 10 385,0 | 8500,0 | 0 |  | 12 792,0 | 12 792,0 | 0 | 0 | 0 | 6 464,0 | 6 464,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 774 335,0 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |
| Задача 2. Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Корректировка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов |  | ДГД | 2022-2026 |  | 446,0 | 446,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 446,0 |
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  | 446,0 | 446,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 446,0 |
| Задача 3. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении |  | ДГХ | 2022-2026 | 3199,0 |  | 3199,0 | 0 | 0 | 0 | 3199,0 | 3199,0 | 0 | 0 | 0 | 3199,0 | 3199,0 | 0 | 0 |  | 0 | 3199,0 | 3199,0 | 0 | 0 | 0 | 3199,0 |  | 3199,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 995,0 |
| 3.2 | Предоставление информации о состоянии окружающей среды по данным передвижной экологической лаборатории |  | ДГХ | 2022-2026 | 3200,0 |  | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 | 3200,0 | 0 | 0 |  | 0 | 3200,0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 |  | 3200,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 000,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 |
| 3.3 | Услуги по аналитическому обеспечению регионального государственного экологического надзора с выдачей протоколов испытаний и экспертных заключений соответствия установленным требованиям санитарно-гигиеническим нормативам и предельно- допустимым концентрациям |  | ДГХ | 2022-2026 | 139,0 |  | 0 | 139,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 139,0 |
| 3.4 | Предоставление информации о влиянии внешних источников шума на селитебную территорию г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,0 |  | 440,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 440,0 |
| 3.5 | Предоставление информации о воздействии электромагнитных полей в селитебной территории г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2022 | 440,0 |  | 440,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 440,0 |
| 3.6 | Предоставление информации о химическом загрязнении почвы на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  | ДГХ | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2691,0 | 2691,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2691,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 |
| 3.7 | Предоставление информации о химическом загрязнении снежного покрова на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  | ДГХ | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 998,0 | 998,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 998,0 |
| 3.8 | Предоставление информации о неблагоприятных зонах селитебных территорий г.о. Тольятти по воздействию внешних источников инфразвука |  | ДГХ | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400,0 |
| 3.9 | Предоставление информации о радиационном загрязнении на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  | ДГХ | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 681,0 | 681,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 681,0 |
| 3.10 | Предоставление информации об уровне загрязнения Куйбышевского водохранилища в границах г.о. Тольятти в период "цветения" "синезеленых водорослей" в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  | ДГХ | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1916,0 | 1916,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1916,0 |
|  | Итого по задаче 3: |  |  |  | 6 978,0 |  | 6 839,0 | 139,0 | 0 | 0 | 6 399,0 | 6 399,0 | 0 | 0 | 0 | 6 399,0 | 6 399,0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 085,0 | 13 085,0 | 0 | 0 | 0 | 6 839,0 |  | 6 839,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 700,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 |
| 4. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение плановых/рейдовых обследований территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха (выявление источников выбросов загрязняющих веществ) |  | ДГХ | 2022-2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.2 | Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории |  |  | 2022-2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 4: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Задача 5. Строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» |  | ДГД | 2022 | 65556,0 |  | 6 556,0 | 59000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65556,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 |
|  | Итого по задаче 5: |  |  |  | 65556,0 |  | 6 556,0 | 59000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65556,0 |
| Задача 6. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация реализации сетевого проекта "Мы за чистую планету" |  | ДГХ | 2025-2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |  | 400,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 800,0 |
| 6.2. | Информационное оповещение населения о раздельном сборе отходов посредством муниципального транспорта |  | ДГХ | 2025-2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200,0 |
| 6.3. | Установка информационных, запрещающих знаков в целях предотвращения образования несанкционирован- ных свалок |  | ДГХ | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 347,0 | 347,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 347,0 |
| 6.4. | Организация конференции с участием предприятий, учреждений, организаций г.о. Тольятти "Проблемы экологии городского округа Тольятти и пути их решения" |  | ДГХ | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 354,0 | 354,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 354,0 |
| 6.5. | Поставка печатного и электронного издания методического пособия «Обеспечение экологической безопасности в условиях г.о. Тольятти» |  | ДГХ | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 |
| 6.6. | Поставка информационных буклетов для населения г.о. Тольятти «Обращение с животными без владельцев, домашними животными» |  | ДГХ | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90,0 |
| 6.7 | Поставка печатного методического пособия «Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе их раздельное накопление» для информирования населения г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36,0 |
| 6.8. | Поставка наклеек на контейнеры для раздельного накопления утилизи-руемых твердых коммунальных отходов |  | ДГХ | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 225,0 | 225,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 225,0 |
| Итого по задаче 6: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 752,0 | 1 752,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 252,0 |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  |  | 305 360,0 |  | 52 207,0 | 166 760,0 | 86 393,0 | 0 | 487 867,0 | 94 666,0 | 218 865,0 | 174 336,0 | 0 | 47 630,0 | 28 745,0 | 10 385,0 | 8 500,0 |  | 0 | 27 629,0 | 27 629,0 | 0 | 0 | 0 | 13 803,0 |  | 13 803,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 882 289,0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Тольятти

от _________ № __________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Охрана

окружающей среды на территории городского

округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной

постановлением администрации городского округа

Тольятти от  04.08.2021 № 2700-п/1

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № пп. | Наименование | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демеркуризация бесхозяйных ртутьсодержащих отходов, обнаруженных на территории г.о. Тольятти | Отношение количества утилизированных ртутьсодержащих отходов к количеству обнаруженных ртутьсодержащих отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Подбор трупов животных(биологических отходов), обнаруженных на территории г.о. Тольятти | Масса утилизированных трупов животных | кг. | - | 8828 | 8828 | 8828 | 8828 | 8828 |
| 1.3 | Организация проведения инвентаризации мест несанкционированного размещения отходов на территории г.о. Тольятти | Реестр инвентаризации несанкционированных объектов размещения отходов на территории городского округа Тольятти | ед. | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 1.4 | Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий г.о. Тольятти по вопросам обращения с отходами | Количество размещенной информации | ед. | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.5 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории г.о округа Тольятти | Объем ликвидированных отходов | м.куб. | 54 392,5 | 2071 | 11956 | 11 957 | 7800 | 3280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6 | Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области | Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по оптимизации рельефа | га | - | 27,5 | - | - | - | - |
|  |  | Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы по оптимизации рельефа |  | - | 21,9 | - | - | - | - |
|  |  | Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана |  | - | - | 27,5 | - | - | - |
|  |  | Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана |  | - | - | 21,9 | - | - | - |
|  |  | Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта |  | - | - | 27,5 | - | - | - |
|  |  | Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта |  | - | - | 21,9 | - | - | - |
|  |  | Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будет завершен биологический этап рекультивации |  | - | - | - | 27,5 | - | - |
|  |  | Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будет завершен биологический этап рекультивации |  | - | - | - | 21,9 | - |  |
|  |  | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | тыс.чел. | - | - | - | 700 | - | - |
|  |  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | - | - | - | 2 | - | - |
| 1.7 | Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления ртутьсодержащих отходов для жителей индивидуальных жилых домов г.о. Тольятти | Количество обустроенных мест | шт. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.8. | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти | Количество объектов (территорий), на которых будут проведены работы по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде | ед. | - | 2 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 2. Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Корректировка проектной сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов | Готовый проект | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  |  | Площадь рекультивируемой территории | га | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении | Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.2 | Предоставление информации о состоянии окружающей среды по данным передвижной экологической лаборатории | Количество компонентов окружающей среды, по которым по которым будет производиться обследование | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Количество экземпляров итогового отчета | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.3 | Услуги по аналитическому обеспечению регионального государственного экологического надзора с выдачей протоколов испытаний и экспертных заклю- чений соответствия установленным требованиям санитарно- гигиеническим нормативам и предельно-допустимым концентрациям | Количество компонентов окружающей среды, по которым будет производиться обследование | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3.4 | Предоставление информации о влиянии внешних источников шума на селитебную территорию городского округа Тольятти | Количество точек, по которым будут получены данные об уровне шума | шт. | - | - | - | - | - | 120 |
| 3.5 | Предоставление информации о воздействии электромагнитных полей в селитебной территории городского округа Тольятти | Количество точек, по которым будет получена информация о воздействии электромагнитных полей | шт. | - | 120 | - | - | - | - |
| 3.6 | Предоставление информации о химическом загрязнении почвы на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Количество проб почвы, по которым произведен химический анализ | ед. | - | - | - | - | 50 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.7 | Предоставление информации о химическом загрязнении снежного покрова на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Количество проб снежного покрова, по которым произведен химический анализ | ед. | - | - | - | - | 50 | - |
| 3.8 | Предоставление информации о неблагоприятных зонах селитебных территорий г.о. Тольятти по воздействию внешних источников инфразвука | Количество точек, по которым будет получена информация о воздействии внешних источников инфразвука | шт. | - | - | - | - | 120 | - |
| 3.9 | Предоставление информации о радиационном загрязнении на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Количество точек, по которым произведен радиационный контроль | ед. | - | - | - | - | 190 | - |
| 3.10 | Предоставление информации об уровне загрязнения Куйбышевского водохранилища в границах г.о. Тольятти в период "цветения" "синезеленых водорослей" в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Количество проб воды из Куйбышевского водохранилища, по которым будет произведен химический анализ | ед. | - | - | - | - | 84 | - |
| Задача 4. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение плановых/рейдовых обследований территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха (выявление источников выбросов загрязняющих веществ) | Количество проведенных плановых/рейдовых обследований | ед. | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2 | Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории | Количество размещенной информации | ед. | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Задача 5. Строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением | Готовый проект | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 6. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету» | Количество проведенных акций | ед. | - | - | - | - | 2 | 2 |
|  |  | Количество проведенных конкурсов | ед. | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 6.2 | Информационное оповещение населения о раздельном сборе отходов посредством муниципального транспорта | Количество оформленных троллейбусов | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 6.3 | Установка информационных, запрещающих знаков в целях предотвращения образования несанкционированных свалок | Количество установленных знаков | шт. | - | - | - | - | 10 | - |
| 6.4 | Организация конференции с участием предприятий, учреждений, организаций г.о. Тольятти "Проблемы экологии городского округа Тольятти и пути их решения | Количество проведенных круглых столов | ед. | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | Количество проведенных секций | ед. | - | - | - | - | 2 | - |
| 6.5. | Поставка печатного и электронного издания методического пособия «Обеспечение экологической безопасности в условиях г.о. Тольятти» | Количество экземпляров | шт. | - | - | - | - | 400 | - |
| 6.6. | Поставка информационных буклетов для населения г.о. Тольятти «Обращение с животными без владельцев, домашними животными» | Количество экземпляров | шт. | - | - | - | - | 15000 | - |
| 6.7. | Поставка печатного методического пособия «Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе их раздельное накопление» для информирования населения г.о. Тольятти | Количество экземпляров | шт. | - | - | - | - | 3000 | - |
| 6.8. | Поставка наклеек на контейнеры для раздельного накопления утилизируемых твердых коммунальных отходов | Количество наклеек | шт. | - | - | - | - | 1800 | - |