ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017  № 2674-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти

на 2018-2022 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 № 1137 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» в Программу вносятся следующие изменения.

1. Учитывая, что работы по реализации процедуры постановки на учет в Ростехнадзор бесхозяйных тепловых сетей, включенных в утвержденную схему теплоснабжения, проведено за счет средств ПАО «Т Плюс» на 1 260 тыс. руб. сокращены ассигнования по мероприятию 1.11. «Техническое обследование объектов и сетей инженерной инфраструктуры». Финансирование мероприятия изменено с 1 260 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество объектов, на которых проведено техническое обследование» изменен с 45 ед. на «–».

2. На основании заключенного дополнительного соглашения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области уменьшен объем субсидии городскому округу Тольятти на реализацию общественного проекта «Восстановление наружного хозяйственного-питьевого противопожарного водопровода по ул. Автомобилистов «Чистый источник»» на сумму сложившейся экономии от размещения закупки в размере 450 тыс. руб. Соответственно на 150 тыс. руб. сокращены бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение долевого софинансирования расходов на реализацию данного общественного проекта.

Финансирование мероприятия 2.3. «Реализация общественного проекта "Чистый источник" - восстановление наружного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по ул. Автомобилистов, в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы» уменьшено на 600 тыс. руб. и изменено с 3 200 тыс. руб. на 2 600 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменился.

Финансирование Программы в 2021 году уменьшено на 1 860 тыс. руб. и изменено с 397 081 тыс. руб. на 395 221 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета уменьшено на 450 тыс. руб. и изменено с 2 400 тыс. руб. на 1 950 тыс. руб., за счет местного бюджета уменьшено на 1 410 тыс. руб. и изменено с 394 681 тыс. руб. на 393 271 тыс. руб.

И.о. руководителя департамента                                            С. Г. Соловьев

городского хозяйства

Наянзина М.С. 54 46 34 (доб. 5257)