Пояснительная записка

к проекту постановления

№ 289-п/4.1-1.4/пр от 21.06.2011г.

О внесении изменений в постановление мэра городского округа Тольятти

от 11.09.2008 № 2325-п/1 «Об утверждении муниципальной адресной программы “Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 – I квартал 2011 года”»

В рамках поддержки моногородов была разработана областная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год, в соответствии с которой городскому округу Тольятти было выделено финансирование на общую сумму 982 624,316 тыс. руб.

По состоянию на 01.04.2011 г. работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме. 30.03.2011г. в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 – 2010 годы»  внесены изменения на основании фактически освоенных денежных средств. Экономия денежных средств сложилось по 29 домам и составила 37 471 253,49 руб., которые были возвращены в бюджет Самарской области.

По данному факту направлено обращение губернатора Самарской области  Артякова В.В. (исх. от 18.05.2011г. №1-11/474) к генеральному директору государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Цицину К.Г. о согласовании использования неизрасходованных средств. 10.06.2011г. получен ответ Фонда: руководствоваться Порядком использования денежных средств, неизрасходованных при реализации региональных адресных программ, утвержденным решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 5 августа 2008 года, протокол №27 (в редакции протокола от 1 марта 2011 года № 227).

На основании вышеизложенного необходимо внесение изменений в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 – I квартал 2011 года» с продлением срока реализации Программы до конца года.

При этом неизрасходованные средства будут использованы на проведение в 2011 году дополнительных видов и объемов работ в многоквартирных домах, включенных в областную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010-2011 годы» и соответственно в муниципальную адресную. программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 – I квартал 2011 года».

Начальник отдела программ

развития ЖКХ                                                                               Ю.П.Крафт