Проект

постановления мэрии городского округа Тольятти

«О внесении изменений в постановление мэрии

городского округа Тольятти от 04.06.2009 г. №1292-п/1

«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области от 12.05.2010 г. № 184 «Об утверждении распределения в 2010 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предусмотренных областной целевой программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением правительства Самарской области от 01.10.2008г. № 399», Постановлением Правительства Самарской области от 12.05.2010 г.  № 185 «О мерах, направленных на обеспечение эффективного развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области», решением Думы городского округа Тольятти  от 07.07.2010г. № 334 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти на 2010г. и плановый период 2011-2012гг.», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утвержденную постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.06.2009 г. №1292-п/1, следующие изменения:

  - В паспорте Программы:

1.1.1. В абзаце «Важнейшие целевые индикаторы и показатели

программы, существующие и ожидаемые значения (в результате реализации программы)» цифры «232,5» заменить цифрами «312,2».

1.1.2.  Абзац «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

«Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов. Объем финансирования Программы составляет:

9 112,747 млн. рублей, в том числе:

в 2009 году 	-    174,063 млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 46,664 млн. рублей, субсидии федерального бюджета – 127,399 млн. рублей;

в 2010 году 		-      42,282 млн. рублей;

в 2011 году 		-               0 млн. рублей;

в 2012-2015 годах 	-  8896,402 млн. рублей».

1.2. Раздел 3 Программы «Перечень мероприятий Программы и финансовые затраты на их реализацию» изложить в новой редакции  (Приложение 1).

1.3. В разделе 4 «Целевые индикаторы и показатели: базовые и прогнозируемые значения, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:

1.3.1 Таблицу «Целевые индикаторы и показатели» изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.4. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» абзац 1 и 2 изложить в новой редакции:

«Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий по Программе составляет

9 112,747 млн. рублей, в том числе:

в 2009 году 	-    174,063 млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 46,664 млн. рублей, субсидии федерального бюджета – 127,399 млн. рублей;

в 2010 году 		-      42,282 млн. рублей;

в 2011 году 		-                0 млн. рублей;

в 2012-2015 годах 	-  8896,402 млн. рублей».

1.5. Приложение №1 к Программе «Перечень объектов по модернизации и развитию автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.6. В разделе 7 «Оценка предполагаемой социально-экономической

эффективности в результате реализации Программы» в абзаце 4 цифры «232,5» заменить цифрами «312,2».

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Р.М. Благочиннова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа Тольятти.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по городскому хозяйству Иванова В.В.

Мэр 										         А.Н. Пушков

- Приложение  №1

- к  постановлению мэрии городского округа Тольятти

- «_____»_________________ 2010 г.  №_____________

- 3. Перечень мероприятий Программы и финансовые затраты на их реализацию

| N п/п | Цель, задачи, наименование мероприятия | Исполни-тель; сроки исполне-ния | Финансовые затраты по годам, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012-2015 годы |  |  | Итого: |
|  |  |  | Всего: | бюджет |  | Всего: | бюджет |  | Всего: | бюджет |  | Всего: | бюджет |  |  |
|  |  |  |  | феде-ральный | местный |  | област-ной | местный |  | област-ной | местный |  | област-ной | местный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Цель: содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти | Департа-мент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | 30,341 |  | 30,341 | 4,238 |  | 4,238 |  |  |  | 154,4 | 43,75 | 110,65 | 188,979 |
| 2. | Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти | Департа-мент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3530,413 | 2471,289 | 1059,124 | 3 530,413 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. | Реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти | Департа-мент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1594,014 | 1115,810 | 478,204 | 1 594,014 |
| 4. | Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | Департа-мент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | 127,880 | 127,399 | 0,481 | 3,764 |  | 3,764 |  |  |  | 3438,062 | 2120,086 | 1317,976 | 3569,706 |
| 5. | Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | Департа-мент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | 15,842 |  | 15,842 | 34,281 | 30,000 | 4,281 |  |  |  | 179,512 | 152,585 | 26,927 | 229,635 |
|  | Всего: |  | 174,063 | 127,399 | 46,664 | 42,283 | 30,000 | 12,283 |  |  |  | 8896,402 | 5903,520 | 2992,882 | 9112,747 |

____________________________________________________________________________

- Приложение №2

- к  постановлению мэрии городского округа Тольятти

- «______»________________ 2010 г. №_____________

- Целевые индикаторы и показатели

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | базовое значение за период 2004-2008 годы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 - 2015 годы | Прог-нози-руемое значе-ние |
| Цель: Содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | Прогнозируемое увеличение площади дорог местного значения городского округа Тольятти | тыс.м2 | - | - | - | - | 111,9 | 111,9 |
| 2.Реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | Прогнозируемое увеличение площади реконструирован-ных дорог местного значения городского округа Тольятти | тыс.м2 | - | - | - | - | 231,6 | 231,6 |
| 3.Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | Прогнозируемое увеличение площадей, отремонтирован-ных путем капитального ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти | тыс.м2 | 657,52 | 90,3 | - | - | 2117,22 | 2207,5 |
| 4.Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | Прогнозируемое увеличение площадей, отремонтирован-ных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти | тыс.м2 | 526,73 | 20,544 | 59,103 | - | 232,53 | 312,177 |

_______________________________________________________

- Приложение №3

- к  постановлению мэрии городского округа Тольятти

«_____»_________________ 2010 г.  №____________

Приложение №1

к  долгосрочной целевой программе «Модернизация

и развитие автомобильных дорог местного значения

городского округа Тольятти  на  2009-2015 годы»

Перечень объектов

по модернизации и развитию автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы.

| Наименование товаров, работ, услуг | Общий объем работ на период 2009-2015гг.тыс.м2 | Общая стоимость работ на период 2009-2015гг., тыс.руб. | Финансовые затраты на 2009г. |  |  |  |  | Финансовые затраты на 2010г. |  |  |  |  |  | Финансовые затраты на 2011г. |  |  |  |  | Финансовые затраты на 2012-2015гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ | Общая стоимость работ, тыс.руб. | в том числе |  |  | Объем работ | Общая стои-мость работ, тыс.руб. | в том числе |  |  |  | Объем работ | Общая стоимость работ, тыс.руб. | в том числе |  |  | Объем работ | Общая стоимость работ**, тыс.руб. |  |  |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерально-го бюджета | средства городского бюджета |  |  |  | средства областно-го бюджета |  |  | средства городского бюджета |  |  | средства областного бюджета | средства городского бюджета |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | средства городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  | 19 |
| 1. Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование ул. Лесной на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Комсомольской |  | 3935,0 |  | 3935,0 |  | 3935,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование дублера Автозаводского шоссе от ул. 50 лет Октября до Южного шоссе |  | 6383,0 |  | 6383,0 |  | 6383,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование автомагистрали Н-2 (дублер Южного шоссе) вдоль 20, 21 квартала Автозаводского района |  | 6546,0 |  | 6546,0 |  | 6546,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  | 19 |
| Проектирование многоуровневой развязки на пересечении Южного, Автозаводского, Хрящевского шоссе |  | 17714,0 |  | 13477.0 |  | 13477.0 |  |  | 4238.0 |  |  |  | 4238.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства автодороги от ул. Громовой до ул. Чайкиной |  | 4355,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4355,0 |  |  |  |  |  | 4355,0 |
| Проектирование реконструкции автодороги по ул. Мира от ул. К.Маркса до ул. Индустриальной |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  | 10000,0 |
| Проектирование реконструкции автодороги по ул. Родины от ул. Комсомольской до Комсомольского шоссе |  | 16387,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16387,0 |  |  |  |  |  | 16387,0 |
| Проектирование реконструкции автодороги по ул. Комсомольской от ул. Ушакова до ул. Родины |  | 1031,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031,0 |  |  |  |  |  | 1031,0 |
| Проектирование строительства автодорог в пос. Поволжский, в т.ч. с. Новоматюшкино |  | 3074,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3074,0 |  |  |  |  |  | 3074,0 |
| Проектирование строительства автодороги на ст. Канал |  | 738,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,0 |  |  |  |  |  | 738,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  | 19 |
| Проектирование строительства надземных и подземных пешеходных переходов на Южном шоссе, в районе ООТ "19 квартал" и "20 квартал", на Автозаводском шоссе, в районе т/к "Парк-Хаус", ул. Борковской, в районе рынка Автозаводского района. |  | 8400,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 8400,0 |  |  |  |  |  | 8400,0 |
| Проектирование строительства Лесной автодороги от Ленинского проспекта до ул. Баныкина с устройством 2-х развязок |  | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  | 35000,0 |  | 15000,0 |
| Проектирование строительства продолжения Южного шоссе в восточном направлении до ул. Ленина |  | 12500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500,0 |  |  |  | 8750,0 |  | 3750,0 |
| Проектирование реконструкции кольцевой развязки автодорог по ул. Лесной, ул. 50 лет Октября, Автозаводского шоссе |  | 10025,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 10025,0 |  |  |  |  |  | 10025,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  | 19 |
| Проектирование реконструкции Хрящевского шоссе |  | 7100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7100,0 |  |  |  |  |  | 7100,0 |
| Проектирование реконструкции Тимофеевского шоссе |  | 9400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9400,0 |  |  |  |  |  | 9400,0 |
| Проектирование реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения (ул. Офицерской) в Автозаводском районе г. Тольятти. Первая очередь пускового комплекса (от ул. Ворошилова до развязки с Южным шоссе) |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |
| Проектирование реконструкции автодороги по ул. Громовой на участке от путепровода до трассы М-5 |  | 3290,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3290,0 |  |  |  |  |  | 3290,0 |
| Проектирование реконструкции автодороги по Комсомольскому шоссе на участке от ул. Комзина до ул. Есенина |  | 17000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17000,0 |  |  |  |  |  | 17000,0 |
| Проектирование реконструкции пересечений автодорог с уширением проезжей части |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |
| Итого по разделу 1: |  | 188979,000 |  | 30341,000 |  | 30341,000 |  |  | 4238,00 |  |  |  | 4238,00 |  | - |  | - |  |  | 154400,0 |  |  |  | 43750,0 |  | 110650,0 |
| 2. Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  | 19 |
| Строительство автомагистрали Н-21 (ул.40 лет Победы) в Автозаводском районе г. Тольятти | 64,480 | 456013,3 |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  | 64,480 | 456013,30 |  |  |  | 319209,31 |  | 136803,99 |
| Строительство автомагистрали Н-2 (дублер Южного шоссе) вдоль 20, 21 квартала Автозаводского района | 25,900 | 215000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,9 | 215000,0 |  |  |  | 150500,0 |  | 64500,0 |
| Строительство дублера Автозаводского шоссе от ул. 50 лет Октября до Южного шоссе | 15,400 | 215000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 | 215000,0 |  |  |  | 150500,0 |  | 64500,0 |
| Строительство многоуровневой развязки на пересечении Южного, Автозаводского, Хрящевского шоссе |  | 2228000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2228000,0 |  |  |  | 1559600,0 |  | 668400,0 |
| Строительство автодороги от ул. Громовой до ул. Чайкиной | 6,100 | 26400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 | 26400,0 |  |  |  | 18480,0 |  | 7920,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  | 19 |
| Строительство надземных и подземных пешеходных переходов на Южном шоссе, в районе ООТ "19 квартал" и "20 квартал", на Автозаводском шоссе, в районе т/к "Парк-Хаус", ул. Борковской, в районе рынка Автозаводского района, реконструкции пересечения автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерской с заменой кольцевой развязки на прямой участок с организацией пешеходного движения |  | 390000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390000,0 |  |  |  | 273000,0 |  | 117000,0 |
| Итого по разделу 2: | 111,88 | 3530413,3 |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  | 111,88 | 3530413,3 |  |  |  | 2471289,31 |  | 1059123,99 |
| 3. Реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Южного шоссе с заменой кольцевых развязок на прямые участки | 16,800 | 107066,6 |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  | 16,8 | 107066,6 |  |  |  | 74946,62 |  | 32119,98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  | 19 |
| Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения (ул. Офицерской) в Автозаводском районе г. Тольятти. Первая очередь пускового комплекса (от ул. Ворошилова до развязки с Южным шоссе) | 2,900 | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 50000,0 |  |  |  | 35000,0 |  | 15000,0 |
| Реконструкция ул. Лесной на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Комсомольской | 33,900 | 199970,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 33,9 | 199970,0 |  |  |  | 139979,0 |  | 59991,0 |
| Реконструкция автодороги по ул. Громовой на участке от путепровода до трассы М-5 | 12,500 | 100728,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 | 100728,0 |  |  |  | 70509,6 |  | 30218,4 |
| Реконструкция автодороги по ул. Мира от ул. К.Маркса до ул. Индустриальной | 38,000 | 267550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,0 | 267550,0 |  |  |  | 187285,0 |  | 80265,0 |
| Реконструкция автодороги по ул. Родины от ул. Комсомольской до Комсомольского шоссе | 75,100 | 375000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,1 | 375000,0 |  |  |  | 262500,0 |  | 112500,0 |
| Реконструкция автодороги в Зоне отдыха (от ул. Спортивной до Комсомольского шоссе) | 42,900 | 450000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,9 | 450000,0 |  |  |  | 315000,0 |  | 135000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  | 19 |
| Реконструкция автодороги по ул. Комсомольской от ул. Ушакова до ул. Родины | 4,720 | 23700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 | 23700,0 |  |  |  | 16590,0 |  | 7110,0 |
| Реконструкция пересечений автодорог с уширением проезжей части | 4,800 | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 20000,0 |  |  |  | 14000,0 |  | 6000,0 |
| Итого по разделу 3: | 231,62 | 1594014,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,62 | 1594014,6 |  |  |  | 1115810,22 |  | 478204,38 |
| 4. Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Жукова (Ленинский пр-т - ул. Фрунзе) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Баныкина (ул. Голосова - ул. Фрунзе) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Гидротехническая (ул. Вокзальная - ул. Шлюзовая) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Юбилейная (ул. Свердлова - ул. Дзержинского) |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Фрунзе | 50,0 | 80218,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 80218,0 |  |  |  | 68185,3 |  | 12032,7 |
| ул. Победы | 41,1 | 61753,282 | 41,1 | 61753,282 | 61753,282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Юбилейная (Борковская) | 32,7 | 45352,573 | 21,3 | 27127,973 | 27127,973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,39 | 18224,6 |  |  |  | 15490,91 |  | 2733,69 |
| ул. Ярославская | 27,9 | 38517,967 | 27,9 | 38517,967 | 38517,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленинградская | 17,6 | 26400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,6 | 26400,0 |  |  |  | 22440,0 |  | 3960,0 |
| ул. Механизаторов | 14,0 | 22491,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 | 22491,0 |  |  |  | 19117,35 |  | 3373,65 |
| ул. Громовой | 37,0 | 59250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,0 | 59250,0 |  |  |  | 50362,5 |  | 8887,5 |
| ул. Горького | 43,1 | 69240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,1 | 69240,0 |  |  |  | 58854,0 |  | 10386,0 |
| Московский пр-т (Заставная) | 193,8 | 310613,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,8 | 310613,0 |  |  |  | 264021,05 |  | 46591,95 |
| Пр-т Ст. Разина | 99,4 | 159377,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,4 | 159377,0 |  |  |  | 135470,45 |  | 23906,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  | 19 |
| ул. Революционная (Воскресенская) | 107,9 | 169969,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,9 | 169969,0 |  |  |  | 144473,65 |  | 25495,35 |
| ул. К. Маркса | 35,1 | 56160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,1 | 56160,0 |  |  |  | 47736,0 |  | 8424,0 |
| ул. Чайкиной | 35,7 | 57120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,7 | 57120,0 |  |  |  | 48552,0 |  | 8568,0 |
| Автодорога по 7 -му троллейбусному маршруту | 53,9 | 86590,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,9 | 86590,35 |  |  |  | 73601,798 |  | 12988,553 |
| Молодежный б-р | 15,6 | 27130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 | 27130,0 |  |  |  | 23060,5 |  | 4069,5 |
| ул.Комсомольская | 48,72 | 77952,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,72 | 77952,0 |  |  |  | 66259,2 |  | 11692,8 |
| б-р Ленина | 8,0 | 12800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 12800,0 |  |  |  | 10880,0 |  | 1920,0 |
| ул. Украинская | 3,127 | 5003,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,127 | 5003,2 |  |  |  | 4252,72 |  | 750,48 |
| ул. Мурысева | 14,2 | 22720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,2 | 22720,0 |  |  |  | 19312,0 |  | 3408,0 |
| ул. Плотинная | 3,5 | 5600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 5600,0 |  |  |  | 4760,0 |  | 840,0 |
| Автодорога "0" пикет | 6,5 | 10400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 10400,0 |  |  |  | 8840,0 |  | 1560,0 |
| Автодорога на ПЧ-13 | 0,9 | 1440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 1440,0 |  |  |  | 1224,0 |  | 216,0 |
| Автодорога к д/с Олимпия | 1,2 | 1920,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1920,0 |  |  |  | 1632,0 |  | 288,0 |
| а/д на п-ов Копылово | 26,0 | 41600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 | 41600,0 |  |  |  | 35360,0 |  | 6240,0 |
| ул. Макарова | 7,6 | 12160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,6 | 12160,0 |  |  |  | 10336,0 |  | 1824,0 |
| ул. Громовой (дублер) | 3,0 | 4800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 4800,0 |  |  |  | 4080,0 |  | 720,0 |
| ул. Ярославской (дублер) | 2,4 | 3840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 3840,0 |  |  |  | 3264,0 |  | 576,0 |
| ул. Краснодонцев | 2,9 | 4640,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 4640,0 |  |  |  | 3944,0 |  | 696,0 |
| ул. Энергетиков | 4,5 | 7200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 7200,0 |  |  |  | 6120,0 |  | 1080,0 |
| ул. Никонова | 8,9 | 14240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 | 14240,0 |  |  |  | 12104,0 |  | 2136,0 |
| дороги пос. Федоровка | 42,4 | 67840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,4 | 67840,0 |  |  |  | 57664,0 |  | 10176,0 |
| ул. Железнодорожной (дублер) | 13,8 | 22080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 | 22080,0 |  |  |  | 18768,0 |  | 3312,0 |
| дороги пос. Жиг.Море | 28,4 | 45440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 | 45440,0 |  |  |  | 38624,0 |  | 6816,0 |
| ул. Железнодорожная | 43,1 | 68960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,1 | 68960,0 |  |  |  | 58616,0 |  | 10344,0 |
| ул. Автостроителей | 41,2 | 65920,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,2 | 65920,0 |  |  |  | 56032,0 |  | 9888,0 |
| ул. Дзержинского | 44,5 | 71200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,5 | 71200,0 |  |  |  | 60520,0 |  | 10680,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |
| Приморский б-р | 51,4 | 82240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,4 | 82240,0 |  |  |  | 69904,0 |  | 12336,0 |
| ул. Ворошилова | 56,4 | 90240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,4 | 90240,0 |  |  |  | 76704,0 |  | 13536,0 |
| ул. 50 лет Октября | 45,6 | 72960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,6 | 72960,0 |  |  |  | 62016,0 |  | 10944,0 |
| ул. Новозаводская | 98,3 | 157280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,3 | 157280,0 |  |  |  | 133688,0 |  | 23592,0 |
| ул. Ларина | 146,7 | 234720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,7 | 234720,0 |  |  |  | 199512,0 |  | 35208,0 |
| Ленинский пр-т | 91,4 | 146240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,4 | 146240,0 |  |  |  | 124304,0 |  | 21936,0 |
| б-р Баумана | 10,444 | 16710,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,444 | 16710,4 |  |  |  |  |  | 16710,4 |
| б-р Кулибина | 13,79 | 22064,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,79 | 22064,0 |  |  |  |  |  | 22064,0 |
| Новый проезд | 7,0 | 11200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 11200,0 |  |  |  |  |  | 11200,0 |
| б-р Курчатова | 15,84 | 25344,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,84 | 25344,0 |  |  |  |  |  | 25344,0 |
| б-р Орджоникидзе | 11,48 | 18368,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,48 | 18368,0 |  |  |  |  |  | 18368,0 |
| б-р Королева | 9,784 | 15654,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,784 | 15654,4 |  |  |  |  |  | 15654,4 |
| б-р Буденного | 8,0 | 12800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 12800,0 |  |  |  |  |  | 12800,0 |
| б-р Гая | 8,8 | 14080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 | 14080,0 |  |  |  |  |  | 14080,0 |
| б-р Туполева | 18,857 | 30171,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,857 | 30171,2 |  |  |  |  |  | 30171,2 |
| б-р Луначарского | 11,264 | 18022,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,264 | 18022,4 |  |  |  |  |  | 18022,4 |
| б-р Космонавтов | 8,1 | 12960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 | 12960,0 |  |  |  |  |  | 12960,0 |
| б-р Цветной | 6,924 | 11078,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,924 | 11078,4 |  |  |  |  |  | 11078,4 |
| б-р Татищева | 5,701 | 9121,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,701 | 9121,6 |  |  |  |  |  | 9121,6 |
| б-р Рябиновый | 6,099 | 9758,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,099 | 9758,4 |  |  |  |  |  | 9758,4 |
| дороги частного сектора Центрального района | 208,0 | 332800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,0 | 332800,0 |  |  |  |  |  | 332800,0 |
| дороги частного сектора Комсомольского района | 208,0 | 332800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,0 | 332800,0 |  |  |  |  |  | 332800,0 |
| Проектные работы по капитальному ремонту (ремонту) автодорог, всего, в т.ч. |  | 55155,414 |  | 480,783 |  |  | 480,783 |  | 3763,881 |  |  |  | 3763,881 |  |  |  |  |  |  | 50910,75 |  |  |  |  |  | 50910,75 |
| - проектные работы по капитальному ремонту (ремонту) автодорог |  | 52210,48 |  | 96,899 |  |  | 96,899 |  | 1202,831 |  |  |  | 1202,831 |  |  |  |  |  |  | 50910,75 |  |  |  |  |  | 50910,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |
| - государственная экспертиза проектной документации по капитальному ремонту автодорог |  | 720,762 |  | 182,762 |  |  | 182,762 |  | 538,0 |  |  |  | 538,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проверка сметной документации в части правильности применения расценок по капитальному ремонту автодорог |  | 101,122 |  | 101,122 |  |  | 101,122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - выполнение расчетов по разделу «Охрана окружающей среды» проектов капитального ремонта (ремонта) автодорог |  | 100,000 |  | 100,000 |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - технический учет и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Тольятти |  | 2023,050 |  |  |  |  |  |  | 2023,050 |  |  |  | 2023,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4: | 2207,52 | 3569705,586 | 90,3 | 127880,005 | 127399,222 |  | 480,783 |  | 3763,881 |  |  |  | 3763,881 |  |  |  |  |  | 2117,220 | 3438061,7 |  |  | 2120085,428 |  |  | 1317976,273 |
| 5. Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Жукова | 3,2 | 2470,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  | 2470,4 |  | 2099,84 |  | 370,56 |  |
| ул. Патрульная | 1,48 | 1142,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  | 1142,56 |  | 971,176 |  | 171,384 |  |
| ул. Тополиная | 2,63 | 2030,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  | 2030,36 |  | 1725,806 |  | 304,554 |  |
| ул. 40 лет Победы | 4,2 | 3242,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  | 3242,4 |  | 2756,0 |  | 486,360 |  |
| ул. Ленинградская | 2,5 | 1930,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 1930,0 |  | 1640,5 |  | 289,5 |  |
| ул. Советская | 2,23 | 1721,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |  | 1721,56 |  | 1463,326 |  | 258,234 |  |
| ул. Республиканская | 1,2 | 926,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 926,4 |  | 787,44 |  | 138,96 |  |
| ул. К. Маркса | 4,21 | 3250,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  | 3250,12 |  | 2762,602 |  | 487,518 |  |
| ул. Чайкиной | 4,3 | 3319,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  | 3319,6 |  | 2821,66 |  | 497,94 |  |
| Автодорога по 7 -му троллейбусному маршруту | 5,5 | 4246,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  | 4246,0 |  | 3609,1 |  | 636,9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| ул. Льва Яшина | 1,3 | 1003,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 1003,6 |  | 853,06 |  | 150,54 |  |
| ул.Комсомольская | 4,8 | 3705,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  | 3705,6 |  | 3149,76 |  | 555,84 |  |
| Дорога на "Алые паруса" | 3,5 | 2702,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 2702,0 |  | 2296,7 |  | 405,3 |  |
| ул. Вокзальная | 1,3 | 1003,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 1003,6 |  | 853,06 |  | 150,54 |  |
| Дорога от Московского проспекта до микрорайона "Приморский" | 1,9 | 1466,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  | 1466,8 |  | 1246,78 |  | 220,02 |  |
| ул. 70 лет Октября | 3,3 | 2547,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  | 2547,6 |  | 2165,46 |  | 382,14 |  |
| Разворотное кольцо в 11 кв-ле | 1,0 | 772,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 772,0 |  | 656,2 |  | 115,8 |  |
| ул. Гагарина | 0,9 | 694,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 694,8 |  | 590,58 |  | 104,22 |  |
| ул. Никонова | 1,1 | 849,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 849,2 |  | 721,82 |  | 127,38 |  |
| дороги пос. Федоровка | 5,1 | 3937,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  | 3937,2 |  | 3346,62 |  | 590,58 |  |
| ул. Железнодорожная (дублер) | 1,7 | 1312,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  | 1312,4 |  | 1115,54 |  | 196,86 |  |
| дороги пос. Жигулевское море | 3,4 | 2624,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  | 2624,8 |  | 2231,08 |  | 393,72 |  |
| ул. Железнодорожная | 2,0 | 1544,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 1544,0 |  | 1312,4 |  | 231,6 |  |
| ул. Автостроителей | 2,5 | 1930,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 1930,0 |  | 1640,5 |  | 289,5 |  |
| ул. Дзержинского | 2,6 | 2007,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  | 2007,2 |  | 1706,12 |  | 301,08 |  |
| Приморский б-р | 3,1 | 2393,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  | 2393,2 |  | 2034,22 |  | 358,98 |  |
| ул. Ворошилова | 3,4 | 2624,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  | 2624,8 |  | 2231,08 |  | 393,72 |  |
| ул. 50 лет Октября | 4,0 | 3088,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  | 3088,0 |  | 2624,8 |  | 463,2 |  |
| ул. Новозаводская | 3,0 | 2316,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 2316,0 |  | 1968,6 |  | 347,4 |  |
| ул. Ларина | 4,2 | 3242,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  | 3242,4 |  | 2756,04 |  | 486,36 |  |
| Ленинский пр-т | 4,3 | 3319,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  | 3319,6 |  | 2821,66 |  | 497,94 |  |
| ул. Голосова | 1,5 | 1158,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1158,0 |  | 984,3 |  | 173,7 |  |
| ул. Матросова | 1,2 | 926,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 926,4 |  | 787,44 |  | 138,96 |  |
| б-р Курчатова | 1,7 | 1312,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  | 1312,4 |  | 1115,54 |  | 196,86 |  |
| ул. Куйбышева | 0,84 | 648,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  | 648,48 |  | 551,208 |  | 97,272 |  |
| ул. Жилина | 2,9 | 2238,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  | 2238,8 |  | 1902,98 |  | 335,82 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 |  | 19 |  |
| б-р Туполева | 2,3 | 1775,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  | 1775,6 |  | 1509,26 |  | 266,34 |  |
| б-р Космонавтов | 1,0 | 772,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 772,0 |  | 656,2 |  | 115,8 |  |
| б-р Цветной | 0,8 | 617,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 617,6 |  | 524,96 |  | 92,64 |  |
| б-р Татищева | 0,7 | 540,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 540,4 |  | 459,34 |  | 81,06 |  |
| б-р Рябиновый | 0,7 | 540,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 540,4 |  | 459,34 |  | 81,06 |  |
| Автодороги Пром. Коммунальной зоны ВАЗа | 35,04 | 27050,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,04 |  | 27050,88 |  | 22993,248 |  | 4057,632 |  |
| ул. Индустриальная | 2,0 | 1544,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 1544 |  | 1312,4 |  | 231,6 |  |
| Дорога на элеватор | 1,1 | 849,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 849,2 |  | 721,82 |  | 127,38 |  |
| Площадь речного Вокзала | 1,3 | 1003,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 1003,6 |  | 853,06 |  | 150,54 |  |
| 41-44 автобусные маршруты | 3,8 | 2933,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  | 2933,6 |  | 2493,56 |  | 440,04 |  |
| ул. Ингельберга и Кооперативная | 2,1 | 1621,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 1621,2 |  | 1378,02 |  | 243,18 |  |
| дорога на Федоровку | 9,5 | 7334,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  | 7334 |  | 6233,9 |  | 1100,1 |  |
| автодорога к троллейбусному депо №3 | 1,3 | 1003,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 1003,6 |  | 853,06 |  | 150,54 |  |
| ул. Льва Толстого | 6,0 | 4632,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 4632 |  | 3937,2 |  | 694,8 |  |
| автодорога на Поволжский | 4,8 | 3705,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  | 3705,6 |  | 3149,76 |  | 555,84 |  |
| ул. Шлютова | 1,5 | 1158,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1158 | 984,3 |  | 173,7 |  |
| ул. Октябрьская | 1,7 | 1312,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 1312,4 | 1115,54 |  | 196,86 |  |
| Шлюзовая | 1,9 | 1466,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  | 1466,8 | 1246,78 |  | 220,02 |  |
| ул. Радищева | 0,7 | 540,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 540,4 | 459,34 |  | 81,06 |  |
| ул. Кошеля | 0,8 | 617,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 617,6 | 524,96 |  | 92,64 |  |
| ул. Новопромышленная | 2,9 | 2238,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  | 2238,8 | 1902,98 |  | 335,82 |  |
| ул. Самарская | 0,8 | 617,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 617,6 | 524,96 |  | 92,64 |  |
| ул. Украинская | 0,5 | 386,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 386 | 328,1 |  | 57,9 |  |
| ул. Кирова | 1,0 | 772,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 772 | 656,2 |  | 115,8 |  |
| ул. Карбышева | 1,0 | 772,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 772 | 656,2 |  | 115,8 |  |
| автодорога вдоль кладбища | 1,6 | 1235,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  | 1235,2 | 1049,92 |  | 185,28 |  |
| ул. Уральская | 0,5 | 386,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 386 | 328,1 |  | 57,9 |  |
| ул. Герцена | 0,5 | 386,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 386 | 328,1 |  | 57,9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 |  | 19 |  |
| Енисейский проезд | 0,5 | 386,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 386 | 328,1 |  | 57,9 |  |
| ул. Ушакова | 1,8 | 1389,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  | 1389,6 | 1181,16 |  | 208,44 |  |
| ул. Гидростроевская | 0,8 | 617,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 617,6 | 524,96 |  | 92,64 |  |
| ул. Тимирязева | 0,5 | 386,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 386 | 328,1 |  | 57,9 |  |
| а/дорога на многопрофильную больницу | 0,5 | 386,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 386 | 328,1 |  | 57,9 |  |
| проезды Портпоселка и Индомов | 2,3 | 1775,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  | 1775,6 | 1509,26 |  | 266,34 |  |
| Площадь у станции Жигулевское море | 0,5 | 386,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 386 | 328,1 |  | 57,9 |  |
| Дорога, проходящая вдоль дачных массивов "Федоровские луга" | 3,6 | 2779,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  | 2779,2 | 2362,32 |  | 416,88 |  |
| ул. Краснознаменная | 1,1 | 849,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 849,2 | 721,82 |  | 127,38 |  |
| Дорога к УР 65/16 | 1,0 | 772,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 772 | 656,2 |  | 115,8 |  |
| Дорога на мелкооптовый рынок | 1,0 | 772,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 772 | 656,2 |  | 115,8 |  |
| ул. Зеленая | 1,0 | 772,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 772 | 656,2 |  | 115,8 |  |
| а/дороги п. Поволжский | 4,2 | 3242,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 3242,4 | 2756,04 |  | 486,36 |  |
| а/дорога от ул. Ярославской до ГСК-48 | 1,5 | 1158,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1158 | 984,3 |  | 173,7 |  |
| ул. Газовиков | 6,1 | 4709,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  | 4709,2 | 4002,82 |  | 706,38 |  |
| ул. Базовая | 5,0 | 3860,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 3860 | 3281 |  | 579,00 |  |
| ул. Спортивная | 2,8 | 2161,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  | 2161,6 | 1837,36 |  | 324,24 |  |
| ул. Свердлова | 12,5 | 9649,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  | 9649 | 8201,65 |  | 1447,35 |  |
| Ремонт автодорог | 59,103 | 31679,00 |  |  |  |  |  | 59,103 | 31679,00 | 30000,00 |  | 1679,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление изношенного покрытия дорог | 5,307 | 5054,545 | 5,307 | 4667,12 |  | 4667,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление остановочных посадочных площадок |  | 2500,0 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 |  | 19 |  |
| Восстановление ливневой канализации |  | 4179 |  | 4179 |  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление профиля щебеночных и грунтовых дорог | 14,345 | 3000,0 | 14,345 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт пешеходных дорожек, в т.ч. демонтаж | 0,892 | 1496,0 | 0,892 | 1496 |  | 1496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство искусственных неровностей на автодорогах г.о. Тольятти |  | 1963,834 |  |  |  |  |  |  | 1963,834 |  |  | 1963,834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство и ремонт пешеходных дорожек |  | 355,36 |  |  |  |  |  |  | 637,784 |  |  | 637,784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5: | 312,177 | 229634,898 | 20,544 | 15842,12 |  | 15842,12 |  | 59,103 | 34280,618 | 30000,00 | 4280,618 |  |  |  |  |  |  |  | 232,53 |  |  | 179512,16 | 152585,336 |  | 26926,824 |  |
| Всего по разделам 1 - 5: |  | 9112747,384 |  | 174063,125 | 127399,222 | 46663,903 |  |  | 42282,499 | 30000,00 | 12282,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8896401,76 | 5859770,294 |  | 3036631,467 |  |

Примечание: ** - стоимость работ в ценах 2009 г. (с учетом планируемых коэффициентов инфляции 2010, 2011 годов)

_______________________________________________________________________________________