УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от _____№_______________

«ФОРМИРОВАНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП

НАСЕЛЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

НА 2011 - 2020 ГОДЫ»

- Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы (далее – ДЦП): «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 – 2020 годы».

Дата принятия решения о разработке программы: Постановление мэрии городского округа Тольятти от 30.03.2010 № 753-п/1 «О разработке долгосрочной целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 – 2020 годы».

Заказчик ДЦП: Департамент социальной поддержки населения.

Цель  ДЦП: Улучшение качества жизни инвалидов.

Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и создание условий доступности в жилых домах, в которых проживают инвалиды.

Задача 2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры (не являющимся муниципальной собственностью), беспрепятственного пользования средствами связи и получения информации.

Задача 3. Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения.

Сроки и этапы реализации ДЦП: реализация программы рассчитана на период 2011 – 2020 годы и включает в себя этапы:

I этап – 2011 год;

II этап – 2012 год;

III этап – 2013 год;

IV этап – 2014 год;

V этап – 2015 год;

VI этап – 2016 – 2020 годы.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели ДЦП, существующие и ожидаемые (в результате реализации ДЦП) значения: увеличение количества объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов.

Объемы и источники финансирования программных мероприятий: реализация программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа Тольятти, в том числе:

- Федеральный бюджет – 852 000,0 тысяч рублей;

- Областной бюджет – 1177,0 тысяч  рублей;

- Бюджет городского округа Тольятти – 496991,0 тысяч рублей, в том числе объем финансирования с разбивкой по годам составляет:

в 2011 г. – 231875,4 тысяч рублей;

в 2012 г. – 125124,4 тысяч рублей;

в 2013 г. – 33458,4 тысячи рублей;

в 2014 г. – 50902,4 тысяч рублей;

в 2015 г. – 10427,4 тысяч рублей;

в 2016 -2020 гг. – 45203,0 тысячи рублей.

Всего по  программе 1350168,0 тысяч рублей.

Система организации контроля за ходом реализации ДЦП: контроль за исполнением программы осуществляет Департамент социальной поддержки населения. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют главные распорядители бюджетных средств.

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ДЦП

В связи с присоединением России к Конвенции по правам инвалидов определены фундаментальные изменения государственной политики, основанные на внедрении в отечественную практику нового определения понятия «инвалид» и переходе от сложившейся системы социальной защиты инвалидов к политике устранения барьеров и препятствий, мешающих их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими людьми. Кроме того, определены стратегические цели по созданию к 2020 году в России комфортных условий проживания для людей с различными личностными и физическими особенностями.

В рамках данной стратегии принцип «равных возможностей» заложен и в программу «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы», направленную на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Социальная политика городского округа Тольятти в отношении инвалидов направлена на реализацию государственной политики  в отношении  этих граждан, вытекающей из федеральных законодательных актов,  законов Самарской области, а также на решение задач в этой сфере с учетом социально- экономического положения городского округа Тольятти.

Основанием для разработки ГЦП являются:

- Федеральный  закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 г. № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа  инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

- Закон Самарской области от 10.02.2009 г. № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области».

Комфортность среды жизнедеятельности для инвалидов достигается в первую очередь устранением строительных барьеров, препятствующих в достижении объектов социальной инфраструктуры.

В настоящее время в городском округе Тольятти проживает порядка 40 тыс. инвалидов в том числе:

- инвалиды 1 гр. – 3007 чел.;

- инвалиды 2 гр. – 25027 чел.;

- инвалиды 3 гр. – 9491 чел.;

- дети – инвалиды – 2086 чел.

Из общего количества инвалидов, проживающих на территории городского округа Тольятти,  инвалидами колясочниками являются - 1596  чел., инвалидами по зрению – 767 чел., инвалидами по слуху и речи – 386 чел.

Таким образом, численность инвалидов по состоянию на текущую дату составляет 5,5 % от общего числа проживающих граждан на территории городского округа Тольятти, т.е. каждый двадцатый житель в городском округе Тольятти  с ограниченными возможностями здоровья.

Зачастую проблемы этих людей не в самом заболевании, а в различных барьерах окружающей среды (архитектурных и коммуникативных), которые ограничивают их жизнедеятельность.

При этом проблемы безбарьерной городской среды актуальны не только для инвалидов, а также и для беременных женщин, детей и лиц пожилого возраста, т.е. маломобильных групп населения.

По сравнению со здоровым человеком инвалид имеет ряд отличительных особенностей антропометрического, эргонометрического, биофизического, психофизиологического характера. Недоучет этих особенностей приводит к трудностям и неудобствам, а порой и к недоступности зданий и сооружений.

В 2009 году во исполнение Закона Самарской области № 7-ГД от 10.02.2009 г. «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, информации и связи в Самарской области» на территории городского округа Тольятти отраслевыми департаментами мэрии городского округа Тольятти и другими собственниками дополнительно был проведен мониторинг на предмет доступности административных зданий и сооружений.

По итогам обследования,  в настоящее время недоступны следующие объекты городской инфраструктуры:

- По учреждениям социальной поддержки населения –37%;

- По учреждениям здравоохранения - 40 %;

- По учреждениям органов управления и государственной власти – 46 %;

- По кредитно – финансовым учреждениям  - 57 %;

- По учреждениям физкультуры и спорта – 60 %;

- По учреждениям почтовой связи  64 %.

В сфере транспортного обслуживания не в полном объеме установлены современные технические средства и приспособления, специальные знаки, звуковые светофоры для инвалидов с потерей зрения на перекрёстках улиц, остановках общественного транспорта, оборудованы специальные места парковки для транспортных средств инвалидов около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений.

В связи с этим данная программа направлена на решение стратегических задач при последовательной работе в долгосрочном периоде, а именно:

- на интенсификацию в городском округе Тольятти экономических  и социальных процессов и ресурсов для улучшения качества жизни инвалидов;

- повышения эффективности работ для обеспечения инвалидам равного с другими гражданами доступа к объектам городской инфраструктуры, услугам и информации.

- Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЦП С УКАЗАНИЕМ

- СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ  РЕАЛИЗАЦИИ

Основной целью Программы является улучшение качества жизни инвалидов.

Цель достигается в период реализации мероприятий согласно приложению № 1.

Для достижения поставленной цели Программы потребуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и создание условий доступности в жилых домах, в которых проживают инвалиды;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры (не являющимся муниципальной собственностью), беспрепятственного пользования средствами связи и получения информации;

- организация транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных категорий населения.

Реализация программы рассчитана на период с 2011 – 2020 годы и включает в себя следующие этапы:

I этап – 2011 год;

II этап – 2012 год;

III этап – 2013 год;

IV этап – 2014 год;

V этап – 2015 год;

VI этап – 2016 – 2020 годы.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение индикаторов и показателей Программы, согласно приложению № 2.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для выполнения вышеуказанных задач потребуется осуществить комплекс мероприятий:

- в жилых домах, в которых проживают инвалиды:

- установка пандусов (поручней) к жилым зданиям, в которых проживают инвалиды, вставшие на учет в органах социальной поддержки;

- переделка элементов жилья инвалидам-колясочникам, вставшим на учет  в органах социальной поддержки;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, являющимся  муниципальной собственностью, в том числе:

- установка пандусов (поручней);

- реконструкция входной группы дверей;

- организация работ по капитальному ремонту и замене лифтов (подъемных устройств) с установкой световой и звуковой информирующей сигнализацией у каждой двери лифта;

- оборудование санитарно-гигиенических помещений специальными приспособлениями, доступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках;

- установка кнопки вызова;

- оборудование специальных мест парковки (не менее 10 % мест) около муниципальных объектов социальной инфраструктуры;

- разработка критериев оценки доступности (с уточнением выявленных потребностей и определением объемов работ и финансирования) и проведение мониторинга доступности объектов социальной и инженерной инфраструктур, транспорта общего пользования, средств связи и информации для маломобильных граждан совместно с общественными организациями;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры (не являющимся муниципальной собственностью), беспрепятственного пользования средствами связи и получения информации:

- согласование заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур (не являющихся муниципальной собственностью);

- инвентаризация действующих пешеходных переходов в части беспрепятственного использования их инвалидами с различными ограничениями жизнедеятельности;

- обеспечение максимально возможного приспособления внутриквартальных территорий, тротуаров, переходов и др. объектов.

- проведение городского смотра-конкурса «Город для всех» в целях поощрения предприятий, организаций и учреждений, выполняющих нормативные требования по комплексной доступности объектов для нужд инвалидов и других маломобильных граждан;

- разработка и внедрение городской автоматизировано-справочной услуги – предоставление информации, прием проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов от застройщиков и заказчиков для согласования на предмет создания доступной среды для маломобильных категорий граждан и инвалидов;

- приведение интернет-ресурсов ОМС в соответствие с ГОСТ 52872-2007 Интернет-ресурсы: требования доступности для инвалидов по зрению;

- организация транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных категорий населения:

-организация дополнительного транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта («Социальное такси»);

- установка и содержание информационной таблички остановки общественного транспорта;

- капитальный ремонт светофорных объектов;

- приобретение подвижного состава для перевозки инвалидов;

- установка информационного табло (с наименованием остановочных пунктов);

Перечень мероприятий представлен в приложении №1.

Стоимость работ на 2012 – 2020 годы определена с учетом дефляторов роста цен на 2011 год.

Детализация раздела «Создание условий доступности объектов социальной инфраструктуры, являющимися муниципальной собственностью» перечня мероприятий программы, с указанием объемов работ и финансирования в соответствии с выявленными потребностями объекта, рассматривается и утверждается Экспертной комиссией по  доступности общественной, инженерной и транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения, состав и порядок работы которой утверждается постановлением мэрии городского округа Тольятти.

- Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Оценка социально-экономической эффективности реализации долгосрочной целевой программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности решения задач и выполнения мероприятий программы.

Для оценки эффективности реализации программы используются следующие показатели:

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, в которых созданы условия доступности для инвалидов,  в общем количестве объектов социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью (%).

Удельный вес инвалидов, улучшивших качество жизни в результате переделки элементов жилья в общем количестве инвалидов, вставших на учет в органы социальной поддержки и нуждающихся в переделке элементов  жилья (%).

Количество транспортных услуг, оказанных инвалидам, с использованием «социального такси».

Удельный вес низкопольных автобусов,  оборудованных спецсредствами для маломобильных категорий населения,  в общей численности автобусов, обеспечивающих муниципальные перевозки.

Доля инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации на конец каждого года реализации программы, от общего числа инвалидов, проживающих на территории городского округа Тольятти.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения текущих показателей с их целевыми значениями.

При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели.

Значения целевых индикаторов (показателей) представлены в приложении № 2 к программе.

- Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования по программе составляет 1350168,0 тысяч рублей, в том числе:

- Федеральный бюджет – 852 000,0 	тысяч рублей;

- Областной бюджет – 1177,0 	тысяч рублей;

- Бюджет городского округа Тольятти – 496991,0 тысяч  рублей, в том числе объем финансирования с разбивкой по годам составляет:

в 2011 г. – 231875,4 тысяч рублей;

в 2012 г. – 125124,4 тысяч рублей;

в 2013 г. – 33458,4 тысячи рублей;

в 2014 г. – 50902,4 тысяч рублей;

в 2015 г. – 10427,4 тысяч рублей;

в 2016 -2020 гг. – 45203,0 тысячи рублей.

Финансирование Программы будет осуществляться при наличии средств в бюджете городского округа Тольятти на реализацию Программы, а также при условии открытых лимитов бюджетных обязательств.

- Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация долгосрочной целевой программы осуществляется:

- на основании разработанных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- по итогам проведенных заказчиком программы - Департаментом социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти и исполнителями - Департаментом социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти, Департаментом городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти, Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти, Департаментом здравоохранения мэрии городского округа Тольятти, Департаментом образования мэрии городского округа Тольятти, Департаментом культуры мэрии городского округа Тольятти, Департаментом семьи и демографического развития мэрии городского округа Тольятти Управлением физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти, Комитетом по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти аукционов по отбору исполнителей выполнения программных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона РФ N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

- на основании заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ для муниципальных нужд с исполнителями программных мероприятий.

Организация управления и контроль за реализацией долгосрочной целевой программы осуществляется заказчиком программы в соответствии с  Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 18 июня 2008г. N 1378-1/п «О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти».

При необходимости заказчик долгосрочной целевой программы в установленном порядке вносит мэру предложение о внесении изменений в действующую программу.

- Раздел 7. ОЦЕНКА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП

Реализация ДЦП принесет значительный социально-экономический эффект, уменьшая или снимая ограничения жизнедеятельности, повышая жизненную активность и независимость инвалидов и других маломобильных групп населения, изменению отношения общества к ним.

Обустройство пандусами и поручнями, установка кнопок вызова, оборудование мест парковки для транспортных средств инвалидов будут способствовать расширению круга лиц - пользователей услугами учреждений социальной инфраструктуры в городском округе Тольятти из числа инвалидов и других маломобильных групп населения.

Установка пешеходных светофоров с устройствами, обеспечивающими дублирование световых сигналов светофора звуковыми сигналами на светофорных объектах, помимо своего прямого предназначения – создания условий для безопасного и беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп по городу, направлена на способствование обеспечению безопасности дорожного движения.