По вопросу закрытия маленькой школы № 4 в рамках публичных слушаний по отчету исполнения бюджета городского округа Тольятти за 2006 год  Департамент образования сообщает следующее.

В апреле 2006 года в адрес Департамента образования обратился директор школы  по вопросу аварийного состояния перекрытий  начальной школы.  Были проведены технические  комиссии о дальнейшей эксплуатации здания. После получения заключений   по техническому обследованию ( № 91 от 11.05.06 г., № 31/2 от 23.08.06 г., №31/3 от 10.11.06 г.),  выполненным ОАО «Гипрогор» совместно с Центральной строительной лабораторией, было принято решение  о выводе детей из школы, т.к. деревянные конструкции чердака имеют недопустимое состояние, при котором существует опасность для пребывания людей. Дети из начальной школы были выведены в школу №3, два класса остались в основном здании школы №4.

В бюджет 2007 года по данному зданию заложены средства в размере 2734 тыс. руб. на выполнение проектно – сметной документации ( ПСД) на замену несущих деревянных конструкций чердака, замену деревянных полов 1 и 2 этажей, а так же выполнение самих вышеуказанных работ.

В настоящее время проведен запрос котировок на выполнение ПСД, с победителем ООО «Гипрогор» подписан муниципальный контракт, идет разработка проектно – сметной документации. В соответствии с проектно – сметной документации в мае т.г.   будет проведен конкурс на выполнение строительно- монтажных работ. Планируемый  срок окончания ремонтных  работ – 31.08.07 года.

Руководитель									Е.И. Еремина

Еремина Л.Н.

720851