- Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной

деятельности городского округа Тольятти на 2017-2025 годы»

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Наименование показателей (индикаторов) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель: Обеспечение устойчивого развития и создания благоприятного инвестиционного климата в сфере строительства на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Развитие территории городского округа Тольятти посредством реализации документов территориального планирования Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности | Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок * | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |
| 2 | Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона | Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок * | % | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |
| 3 | Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проекта планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5-ти территорий | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 3.2. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона «Портовый» и Центральной зоны отдыха Центрального района | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 3.3. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории 8 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - |
| 3.4. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории у речного порта (парк «Певческое поле») и 1-й квартал Комсомольского района | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - |
| 3.5. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории муниципального автономного учреждения культуры городского округа Тольятти «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - |
| 3.6. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории мкр.- 3 «Северный», ограниченный ул. Калмыцкая, ул. Ленина, ул. Кудашева, ул. Толстого | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - |
| 3.7. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории ограниченной с запада железнодорожными путями и ул. Васильевской, с востока Обводным шоссе и трассой М-5, с юга ул. Громовой | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - |
| 3.8. | Разработка проекта межевания территории первой очереди развития Автозаводского района западнее Московского проспекта | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - |
| 3.9. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории второй очереди развития Автозаводского района западнее Московского проспекта | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - |
| 3.10. | Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона «Северный» на въезде в Комсомольский район, юго-восточнее трассы М-5 от школы №8 до противотуберкулезного диспансера | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - |
| 4 | Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания, предназначенных для размещения линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта ул. Кунеевская | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - |
| 4.2. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта ул. Никонова | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - |
| 4.3. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта ул. Ингельберга | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - |
| 4.4. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта ул. Калмыцкая от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Новозаводская | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - |
| 4.5. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта ул. Раздольная от ОАО «Тольяттиазот» до поселка Поволжский | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - |
| 4.6. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта ул. Ларина от пересечения с ул. Васильевской до пересечения с ул. Ломоносова | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - |
| 4.7. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта ул. Васильевская от пересечения с ул. Базовой до пересечения с ул. Ларина | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - |
| 4.8. | Разработка проекта планировки с проектом межевания для организации работ по проектированию и строительству линий стационарного электрического освещения ул. Бурлацкая на участке от автодороги М5 «Урал» до разворотной площадки общественного транспорта в районе нижних шлюзов | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  | - | - |
| 4.9. | Разработка проекта планировки с проектом межевания для организации работ по проектированию и строительству линий стационарного электрического освещения ул. Новозаводская на участке от Обводного шоссе до строения 5 по ул. Новозаводской | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  | - | - |
| 4.10. | Разработка проекта планировки с проектом межевания для организации работ по проектированию и строительству линий стационарного электрического освещения ул. Кудашева на участке от ул. Толстого до границы городского округа Тольятти | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  | - | - |
| 4.11. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта улицы вдоль западной границы городского округа Тольятти (ул. Фермерская) от пересечения с ул. Дачной до пересечения с Южным шоссе | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  | - | - |
| 5. | Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство" на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий | Количественный объем сведений (дел, документов), составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания. | единиц | 11518 | 11070 | 11070 | 11070 | 11070 | 11070 | 11070 | 11070 |  | 11070 | 11070 |
|  |  | Количественный объем информационных ресурсов и баз данных (количество записей) | единиц | - | 12472 | 12472 | 12472 | 12472 | 12472 | 12472 | 12472 |  | 12472 | 12472 |
|  |  | Количество документов подготовки проекта градостроительного плана | единиц | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | 400 |
|  | Задача 2: Создание благоприятного инвестиционного климата в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти | Количество разработанных проектов | единиц | _ | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - |

*- в связи с неоднократными отказами филиала ФГБУ Росреестр Самарской области постановки на кадастровый учет земельных участков по независящим от исполнителя и заказчика причинам.