Приложение № 1

к муниципальной программе «Охрана

окружающей среды на территории городского

округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной

постановлением мэрии городского округа Тольятти

от «____»_________  № _________

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2022 год |  |  |  |  |  | План на 2023 год |  |  |  |  | План на 2024 год |  |  |  |  | План на 2025 год |  |  |  |  | План на 2026 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Итого: |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Цель: Обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Демеркуризация бесхозяйных ртутьсодержащих отходов, обнаруженных на территории г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2022-2026 | 50,0 |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 |
| 1.2. | Подбор трупов животных, обнаруженных на территории г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2022-2026 | 1342,0 |  | 1342,0 | 0 | 0 | 0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 0 | 0 | 0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 0 | 0 | 0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 0 | 0 | 0 | 1 342,0 | 1 342,0 | 0 | 0 | 0 | 6710,0 |
| 1.3 | Организация проведения инвентаризации мест несанкционирован- ного размещения отходов на территории г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2022 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1.4 | Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий г.о. Тольятти по вопросам обращения с отходами |  | ДГХ | 2022-2026 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Ликвидация несанкциониро- ванных мест размещения отходов (несанкциониро- ванных свалок) на территории городского округа |  | ДГХ | 2022-2026 | 2900,0 |  | 2900,0 | 0 | 0 | 0 | 2900,0 | 2900,0 | 0 | 0 | 0 | 36202,0 | 36202,0 | 0 | 0 | 0 | 10920,0 | 10920,0 | 0 | 0 | 0 | 4592,0 | 4592,0 | 0 | 0 | 0 | 57514,0 |
| 1.6 | * Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области: |  | ДГХ | 2022-2024 | 328249,022 |  | 36008,918 | 82160,73 | 210079,374 | 0 | 678540,489 | 74435,892 | 169838,684 | 434265,913 | 0 | 32129,496 | 3524,606 | 8042,013 | 20562,877 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 038919,007 |
| 1.6.1 | Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат») |  |  | 2022-2024 | 180027,008 |  | 19748,963 | 45060,76 | 115217,285 | 0 | 374443,626 | 41076,466 | 93723,239 | 239643,921 | 0 | 17335,807 | 1901,738 | 4339,153 | 11094,916 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571806,441 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1.6.2 | Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» |  | ДГХ | 2022-2024 | 148222,014 |  | 16259,955 | 37099,97 | 94862,089 | 0 | 304096,863 | 33359,426 | 76115,445 | 194621,992 | 0 | 14793,689 | 1622,868 | 3702,86 | 9467,961 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467112,566 |
| 1.7 | Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления ртутьсодержащих отходов для жителей индивидуальных жилых домов г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2024-2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 1440,0 |
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  | 332 541,022 |  | 40 300,918 | 82 160,73 | 210 079,374 | 0 | 682 832,489 | 78 727,892 | 169 838,684 | 434 265,913 | 0 | 70 203, 496 | 41 598,606 | 8 042,013 | 20 562,877 | 0 | 12 792,0 | 12 792,0 | 0 | 0 | 0 | 6 464,0 | 6 464,0 | 0 | 0 | 0 | 1 104 833,007 |
| Задача 2. Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Корректировка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов |  | ДГД | 2022-2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Задача 3. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении |  | ДГХ | 2022-2026 | 3199,0 |  | 3199,0 | 0 | 0 | 0 | 3199,0 | 3199,0 | 0 | 0 | 0 | 3199,0 | 3199,0 | 0 | 0 | 0 | 3199,0 | 3199,0 | 0 | 0 | 0 | 3199,0 | 3199,0 | 0 | 0 | 0 | 15 995,0 |
| 3.2 | Предоставление информации о состоянии окружающей среды по данным передвижной экологической лаборатории |  | ДГХ | 2022-2026 | 3200,0 |  | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 16 000,0 |
| 3.3 | Услуги по аналитическому обеспечению регионального государственного экологического надзора с выдачей протоколов испытаний и экспертных заключений соответствия установленным требованиям санитарно-гигиеническим нормативам и предельно- допустимым концентрациям |  | ДГХ | 2022-2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Предоставление информации о влиянии внешних источников шума на селитебную территорию г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,0 | 440,0 | 0 | 0 | 0 | 440,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3.5 | Предоставление информации о воздействии электромагнитных полей в селитебной территории г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,0 | 440,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,0 |
| 3.6 | Предоставление информации о химическом загрязнении почвы на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  | ДГХ | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691,0 | 2691,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691,0 |
| 3.7 | Предоставление информации о химическом загрязнении снежного покрова на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  | ДГХ | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,0 | 998,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,0 |
| 3.8 | Предоставление информации о неблагоприятных зонах селитебных территорий г.о. Тольятти по воздействию внешних источников инфразвука |  | ДГХ | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| 3.9 | Предоставление информации о радиационном загрязнении на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  | ДГХ | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,0 | 681,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3.10 | Предоставление информации об уровне загрязнения Куйбышевского водохранилища в границах г.о. Тольятти в период "цветения" "синезеленых водорослей" в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  | ДГХ | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916,0 | 1916,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916,0 |
|  | Итого по задаче 3: |  |  |  | 6 399,0 |  | 6 399,0 | 0 | 0 | 0 | 6 399,0 | 6 399,0 | 0 | 0 | 0 | 12 527,0 | 12 527,0 | 0 | 0 | 0 | 7 397,0 | 7 397,0 | 0 | 0 | 0 | 6 839,0 | 6 839,0 | 0 | 0 | 0 | 39 561,0 |
| Задача 4. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация реализации сетевого проекта "Мы за чистую планету" |  | ДГХ | 2024-2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 |
| 4.2. | Информационное оповещение населения о раздельном сборе отходов посредством муниципального транспорта |  | ДГХ | 2024-2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| 4.3. | Установка информационных, запрещающих знаков в целях предотвращения образования несанкционирован- ных свалок |  | ДГХ | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,0 | 347,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4.4. | Организация конференции с участием предприятий, учреждений, организаций г.о. Тольятти "Проблемы экологии городского округа Тольятти и пути их решения" |  | ДГХ | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,0 | 354,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,0 |
| 4.5. | Поставка печатного и электронного издания методического пособия «Обеспечение экологической безопасности в условиях г.о. Тольятти» |  | ДГХ | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
| 4.6. | Поставка информационных буклетов для населения г.о. Тольятти «Обращение с животными без владельцев, домашними животными» |  | ДГХ | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 |
| 4.7 | Поставка печатного методического пособия «Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе их раздельное накопление» для информирования населения г.о. Тольятти |  | ДГХ | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 |
| 4.8. | Поставка наклеек на контейнеры для раздельного накопления утилизи-руемых твердых коммунальных отходов |  | ДГХ | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,0 | 810,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Итого по задаче 4: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 337,0 | 2 337,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 3 337,0 |
| Задача 5. Строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» | ДГД | 2022 | 65556,0 |  | 6 556,0 | 59000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65556,0 |
| Итого по задаче 5: |  |  |  |  | 65556,0 |  | 6 556,0 | 59000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65556,0 |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  |  | 404 496,022 |  | 53 255,918 | 141 160,73 | 210079,374 | 0 | 689 231,489 | 85 126,892 | 169 838,684 | 434 265,913 | 0 | 85 067,496 | 56 462,606 | 8 042,013 | 20 562,877 | 0 | 20 689,0 | 20 689,0 | 0 | 0 | 0 | 13 803,0 | 13 803,0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 287,007 |

⃰   Объемы финансирования по мероприятию приведены в соответствии с Государственной программой Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 - 2025 годы и на период до 2030 года", утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 668

Приложение № 2

к муниципальной программе «Охрана

окружающей среды на территории городского

округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной

постановлением мэрии городского округа Тольятти

от «____»________  № __________

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № пп. | Наименование | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демеркуризация бесхозяйных ртутьсодержащих отходов, обнаруженных на территории г.о. Тольятти | Отношение количества утилизированных ртутьсодержащих отходов к количеству обнаруженных ртутьсодержащих отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Подбор трупов животных, обнаруженных на территории г.о. Тольятти | Масса утилизированных трупов животных | кг. | - | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 |
| 1.3 | Организация проведения инвентаризации мест несанкционированного размещения отходов на территории г.о. Тольятти | Реестр инвентаризации несанкционированных объектов размещения отходов на территории городского округа Тольятти | ед. | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 1.4 | Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий г.о. Тольятти по вопросам обращения с отходами | Количество размещенной информации | ед. | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.5 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории г.о округа Тольятти | Объем ликвидированных отходов | м.куб. | 54392,5 | 2071 | 2071 | 25858 | 7800 | 3280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6 | Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области | Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по оптимизации рельефа | га | - | 32 | - | - | - | - |
|  |  | Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы по оптимизации рельефа |  | - | 21,9 | - | - | - | - |
|  |  | Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана |  | - | - | 32 | - | - | - |
|  |  | Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана |  | - | - | 21,9 | - | - | - |
|  |  | Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта |  | - | - | 32 | - | - | - |
|  |  | Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта |  | - | - | 21,9 | - | - | - |
|  |  | Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будет завершен биологический этап рекультивации |  | - | - | - | 32 | - | - |
|  |  | Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будет завершен биологический этап рекультивации |  | - | - | - | 21,9 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.7 | Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления ртутьсодержащих отходов для жителей индивидуальных жилых домов г.о. Тольятти | Количество обустроенных мест | шт. | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Задача 2. Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Корректировка проектной сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов суще- ствующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов | Площадь рекультивируемой территории | га | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении | Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.2 | Предоставление информации о состоянии окружающей среды по данным передвижной экологической лаборатории | Количество компонентов окружающей среды, по которым по которым будет производиться обследование | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Количество экземпляров итогового отчета | шт. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.3 | Услуги по аналитическому обеспечению регионального государственного экологического надзора с выдачей протоколов испытаний и экспертных заклю- чений соответствия установленным требованиям санитарно- гигиеническим нормативам и предельно-допустимым концентрациям | Количество компонентов окружающей среды, по которым будет производиться обследование | ед. | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Предоставление информации о влиянии внешних источников шума на селитебную территорию городского округа Тольятти | Количество точек, по которым будут получены данные об уровне шума | шт. | - | - | - | - | - | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.5 | Предоставление информации о воздействии электромагнитных полей в селитебной территории городского округа Тольятти | Количество точек, по которым будет получена информация о воздействии электромагнитных полей | шт. | - | - | - | 120 | - | - |
| 3.6 | Предоставление информации о химическом загрязнении почвы на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Количество проб почвы, по которым произведен химический анализ | ед. | - | - | - | 50 | - | - |
| 3.7 | Предоставление информации о химическом загрязнении снежного покрова на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Количество проб снежного покрова, по которым произведен химический анализ | ед. | - | - | - | - | 50 | - |
| 3.8 | Предоставление информации о неблагоприятных зонах селитебных территорий г.о. Тольятти по воздействию внешних источников инфразвука | Количество точек, по которым будет получена информация о воздействии внешних источников инфразвука | шт. | - | - | - | 120 | - | - |
| 3.9 | Предоставление информации о радиационном загрязнении на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Количество точек, по которым произведен радиационный контроль | ед. | - | - | - | 190 | - | - |
| 3.10 | Предоставление информации об уровне загрязнения Куйбышевского водохранилища в границах г.о. Тольятти в период "цветения" "синезеленых водорослей" в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Количество проб воды из Куйбышевского водохранилища, по которым будет произведен химический анализ | ед. | - | - | - | 84 | - | - |
| Задача 4. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету» | Количество проведенных акций | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Количество проведенных конкурсов | ед. | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 4.2 | Информационное оповещение населения о раздельном сборе отходов посредством муниципального транспорта | Количество оформленных троллейбусов | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.3 | Установка информационных, запрещающих знаков в целях предотвращения образования несанкционированных свалок | Количество установленных знаков | шт. | - | - | - | 10 | - | - |
| 4.4 | Организация конференции с участием предприятий, учреждений, организаций г.о. Тольятти "Проблемы экологии городского округа Тольятти и пути их решения | Количество проведенных круглых столов | ед. | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | Количество проведенных секций |  | - | - | - | 2 | - | - |
| 4.5. | Поставка печатного и электронного издания методического пособия «Обеспечение экологической безопасности в условиях г.о. Тольятти» | Количество экземпляров | шт. | - | - | - | 400 | - | - |
| 4.6. | Поставка информационных буклетов для населения г.о. Тольятти «Обращение с животными без владельцев, домашними животными» | Количество экземпляров | шт. | - | - | - | 15000 | - | - |
| 4.7. | Поставка печатного методического пособия «Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе их раздельное накопление» для информирования населения г.о. Тольятти | Количество экземпляров | шт. | - | - | - | 3000 | - | - |
| 4.8. | Поставка наклеек на контейнеры для раздельного накопления утилизируемых твердых коммунальных отходов | Количество наклеек | шт. | - | - | - | 450 | - | - |
| Задача 5. Строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» | Готовый проект | ед. | - | 1 | - | - | - | - |