Утверждена

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от __________ № _________

Муниципальная программа

«Обеспечение пожарной безопасности

на объектах муниципальной собственности

городского округа Тольятти» на 2017-2020 годы

Паспорт муниципальной программы

| 1 | Наименование муниципальной программы | «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти» на 2017 - 2020 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Реквизиты распоряжения мэрии городского округа Тольятти о разработке муниципальной программы | Распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 27.04.2016 г. № 2483-р/1 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2017 - 2020 годы» |
| 3 | Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 300 «О государственной программе Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 678 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области" на 2014 - 2016 годы». |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Департамент общественной безопасности мэрии |
| 5 | Заказчики муниципальной программы | Департамент общественной безопасности мэрии; Департамент образования мэрии; Департамент культуры мэрии; Управление физической культуры и спорта мэрии; Управление по оргработе и связью с общественностью мэрии |
| 6 | Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы - повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти. Задачи Программы: 1. Доведение до требований норм и правил пожарной безопасности объектов муниципальной собственности; 2. Проведение противопожарных мероприятий. |
| 7 | Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы | __________________ |
| 8 | Сроки реализации муниципальной программы | Реализация Программы рассчитана на период с 2017 по 2020 годы Начало реализации Программы - 1 января 2017 г. Окончание реализации Программы - 31 декабря 2020 г. |
| 9 | Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Финансовые затраты на реализацию Программы составят: 672123,0 тыс. руб., из них: в 2017 г. – 284462,0 тыс. руб.; в 2018 г. – 257633,0 тыс. руб.; в 2019 г. – 93039,0 тыс. руб.; в 2020 г. – 36989,0 тыс. руб. По источникам финансирования: Средства местного бюджета - 669465,0 тыс. руб., из них: в 2017 г. –283531,0 тыс. руб.; в 2018 г. – 256891,0 тыс. руб.; в 2019 г. – 92552,0 тыс. руб.; в 2020 г. – 36491,0 тыс. руб. Планируемые к привлечению финансовые средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доходы деятельности - 2658,0 тыс. руб., из них: в 2017 г. – 931,0 тыс. руб.; в 2018 г. – 742,0 тыс. руб.; в 2019 г. – 487,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 498,0 тыс. руб. |
| 10 | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - недопущение пожаров на объектах муниципальной собственности; - недопущение погибших на пожарах; - недопущение получения травм на пожарах; - недопущение материального ущерба от пожаров. |

- Анализ проблемы и обоснование ее решения в соответствии с программно-целевым принципом

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для общественной стабильности, спокойствия и материального достатка людей. Пожары наносят значительный материальный ущерб, приводят к травматизму и гибели людей.

Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на объектах защиты создает условия для поддержания высокого уровня социально-экономического развития городского округа Тольятти. Проведенная работа в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014- 2016 гг» позволила достигнуть определенных успехов в обеспечении пожарной безопасности объектов муниципальной собственности.

Однако, несмотря на достигнутые успехи в области пожарной безопасности, продолжают оставаться нерешенными проблемы, которые необходимо решить при реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности на 2017-2020 годы».

При жестком ограничении бюджетного финансирования в рамках сметных ассигнований успешное решение задач по обеспечению пожарной безопасности возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволяет контролировать целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе противопожарных мероприятий. Ситуация в области обеспечения пожарной безопасности в случае отсутствия программно-целевого метода может привести к ее дальнейшему ухудшению и увеличению уровня риска возникновения пожаров на территории городского округа Тольятти и, как следствие, увеличению числа погибших, травмированных и росту размера материального вреда от пожаров. Отсутствие единой системы планирования на цели пожарной безопасности в целом снизит уровень пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа Тольятти.

Реализация мероприятий Программы позволит создать необходимые условия для обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Тольятти, предупредить гибель людей и материальные потери от пожаров.

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы - повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

Для достижения поставленной цели  определены задачи.

- Доведение до требований норм и правил пожарной безопасности объектов муниципальной собственности.

Для решения данной задачи запланированы  мероприятия, включающие в себя систему противопожарной защиты,  направленную на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект муниципальной собственности.

- Проведение противопожарных мероприятий.

В данную задачу вошли комплекс мероприятий организационного характера, которые предусматривает разработку нормативных правовых актов, комплекс практических и профилактических мероприятий.

- Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

- Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Наименование показателей (индикаторов) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. |  | 9. |
| Цель Программы - повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - доведение до требований норм и правил пожарной безопасности объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устранение нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям | Количество устраненных мероприятий (нарушений) отраженных в предписаниях ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м. р. Ставропольский | шт. | 200 | 150 | 200 |  | 200 | 200 |  |
| 1.2 | Проведение независимой оценки пожарного риска | Количество учреждений, получивших независимую оценку пожарного риска | ед. | 10 | 20 | 22 |  | 6 | 14 |  |
| 1.3 | Мероприятия по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в | Количество выполненных мероприятий согласно законодательству Российской Федерации | шт. | 100 | 100 | 120 |  | 150 | 180 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. |  | 9. |
|  | соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 – Проведение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка нормативных правовых актов | Количество разработанных нормативных правовых актов. | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |
| 2.2 | Проведение практической эвакуации людей в случае пожара из муниципальных учреждений городского округа Тольятти. | Количество проведенных практических занятий по эвакуации людей из зданий | ед. | 50 | 50 |  | 70 | 80 |  | 80 |
| 2.3 | Обучение руководящего состава муниципальных служащих пожарно-техническому минимуму | Количество муниципальных организаций, проведших обучение сотрудников в области пожарной безопасности | ед. | 10 | 12 |  | 15 | 15 |  | 15 |
| 2.4. | Проведение осмотров муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Тольятти | Количество осмотренных муниципальных учреждений | ед. | 5 | 10 |  | 15 | 15 |  | 15 |
| 2.5. | Размещение на сайте мэрии городского округа Тольятти профилактических статей о | Количество размещенных информационных материалов по пожарной | ед. | 30 | 40 |  | 50 | 50 |  | 50 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. |  | 9. |
|  | соблюдении мер пожарной безопасности | тематике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Организация и проведение семинаров, лекций для подростков по основам пожарной безопасности | Количество проведенных семинаров, лекций для подростков | ед. | 5 | 10 |  | 15 | 15 |  | 15 |
| 2.7 | Организация и проведение бесед с жителями городского округа Тольятти по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности | Количество проведенных бесед с гражданами | ед. | 160 | 200 |  | 250 | 250 |  | 250 |

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти  и привлеченных финансовых средств,  полученных муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доходы деятельности. Финансовые затраты  на  реализацию  Программы  составят: 672123,0 тыс. руб., из них:

в 2017 г. –  284462,0  тыс. руб.;

в 2018 г. –  257633,0 тыс. руб.;

в 2019 г. –  93039,0 тыс. руб.;

в 2020 г. –  36989,0 тыс. руб.

По источникам финансирования финансовые средства распределились следующим образом:

- Средства бюджета  городского округа Тольятти -  669465,0 тыс. руб., из них:

в 2017 г. – 283531,0 тыс. руб.;

в 2018 г. – 256891,0 тыс. руб.;

в 2019 г. – 92552,0 тыс. руб.;

в 2020 г. – 36491,0 тыс. руб.

- Планируемые к привлечению финансовые средства,  полученные муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доходы деятельности - 2658,0  тыс. руб., из них:

в 2017 г. – 931,0  тыс. руб.;

в 2018 г. – 742,0  тыс. руб.;

в 2019 г. – 487,0  тыс. руб.;

в 2020 г. -  498,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств, полученных муниципальными бюджетными учреждениями от приносящейся доход деятельности,  осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

- Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г № 2546-п/1 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти».

- Планируемые результаты муниципальной программы

Реализация данной муниципальной программы позволит:

- устранить нарушения в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности;

-  информировать общество о путях обеспечения пожарной безопасности;

-  провести обучение мерам пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни;

- не допустить возникновение пожаров на объектах муниципальной собственности;

- не допустить гибели людей на пожарах, произошедших на объектах муниципальной собственности;

- не допустить травмирования людей на пожарах на объектах муниципальной  собственности;

- не допустить материальный ущерб на объектах муниципальной собственности.

___________________________

Приложения 1

к муниципальной программе

«Обеспечение пожарной безопасности

на объектах муниципальной

собственности городского округа

Тольятти на 2017-2020 годы»

Таблица 1

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Цель Программы - повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - доведение до требований норм и правил пожарной безопасности объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устранение нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям | Управление физической культуры и спорта | 2017-2020 годы | 4180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4180,0 |
|  |  | Управление по оргработе и связью и общественностью | 2017-2020 годы | 15060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15060,0 |
|  |  | Департамент культуры | 2017-2020 годы | 34725,0 | 0,0 | 0,0 | 1283,0 | 36008,0 |
| 1.2 | Проведение независимой оценки пожарного риска | Департамент культуры | 2017-2020 годы | 3730,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 3770,0 |
|  |  | Управление физической культуры и спорта | 2017-2020 годы | 2484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2484,0 |
| 1.3. | Мероприятия по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Департамент общественной безопасности | 2017-2020 годы | 1649,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1649,0 |
|  |  | Департамент культуры | 2017-2020 годы | 17953,0 | 0,0 | 0,0 | 1335,0 | 19288,0 |
|  |  | Департамент Образования | 2017-2020 годы | 560542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560542,0 |
|  |  | Управление физической культуры и спорта | 2017-2020 годы | 29142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29142,0 |
|  | Итого по Задаче 1 |  | 2017-2020 годы | 669465,0 | 0,0 | 0,0 | 2658,0 | 672123,0 |
| Задача 2 – Проведение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка нормативных правовых актов | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение практической эвакуации людей в случае пожара из зданий мэрии г.о. Тольятти. | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обучение руководящего состава муниципальных служащих пожарно-техническому минимуму | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение осмотров муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и м. р. Ставропольский | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Размещение на сайте мэрии городского округа Тольятти профилактических статей о соблюдении мер пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация и проведение семинаров, лекций для подростков по основам пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Организация и проведение бесед с жителями городского округа Тольятти по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  | 2017-2020 годы | 669465,0 | 0,0 | 0,0 | 2658,0 | 672123,0 |

Таблица 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы  на 2017 год

| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Цель Программы - повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - доведение до требований норм и правил пожарной безопасности объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устранение нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям | Управление физической культуры и спорта | 2017 год | 2570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2570,0 |
|  |  | Управление по оргработе и связью и общественностью | 2017 год | 6150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6150,0 |
|  |  | Департамент культуры | 2017 год | 14717,0 | 0,0 | 0,0 | 479,0 | 15196,0 |
| 1.2 | Проведение независимой оценки пожарного риска | Департамент культуры | 2017 год | 1185,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 1225,0 |
|  |  | Управление физической культуры и спорта | 2017 год | 884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 884,0 |
| 1.3 | Мероприятия по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Департамент общественной безопасности | 2017 год | 615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,0 |
|  |  | Департамент культуры | 2017 год | 5658,0 | 0,0 | 0,0 | 412,0 | 6070,0 |
|  |  | Департамент образования | 2017 год | 230656,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230656,0 |
|  |  | Управление физической культуры и спорта | 2017 год | 21096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21096,0 |
|  | Итого по Задаче 1 |  | 2017 год | 283531,0 | 0,0 | 0,0 | 931,0 | 284462,0 |
| Задача 2 – Проведение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка нормативных правовых актов | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение практической эвакуации людей в случае пожара из зданий мэрии г.о. Тольятти. | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обучение руководящего состава муниципальных служащих пожарно-техническому минимуму | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение осмотров муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Размещение на сайте мэрии городского округа Тольятти профилактических статей о соблюдении мер пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация и проведение семинаров, лекций для подростков по основам пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Организация и проведение бесед с жителями городского округа Тольятти по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  | 2017 год | 283531,0 | 0,0 | 0,0 | 931,0 | 284462,0 |

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы  на 2018 год

| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Цель Программы - повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - доведение до требований норм и правил пожарной безопасности объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устранение нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям | Управление физической культуры и спорта | 2018 год | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
|  |  | Управление по оргработе и связью и общественностью | 2018 год | 4087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4087,0 |
|  |  | Департамент культуры | 2018 год | 8008,0 | 0,0 | 0,0 | 383,0 | 8391,0 |
| 1.2 | Проведение независимой оценки пожарного риска | Департамент культуры | 2018 год | 1825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1825,0 |
|  |  | Управление физической культуры и спорта | 2018 год | 945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 945,0 |
| 1.3 | Мероприятия по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Департамент общественной безопасности | 2018 год | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 |
|  |  | Департамент культуры | 2018 год | 4163,0 | 0,0 | 0,0 | 359,0 | 4522,0 |
|  |  | Департамент образования | 2018 год | 231103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231103,0 |
|  |  | Управление физической культуры и спорта | 2018 год | 5820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5820,0 |
|  | Итого по Задаче 1 |  | 2018 год | 256891,0 | 0,0 | 0,0 | 742,0 | 257633,0 |
| Задача 2 – Проведение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка нормативных правовых актов | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение практической эвакуации людей в случае пожара из зданий мэрии г.о. Тольятти. | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обучение руководящего состава муниципальных служащих пожарно-техническому минимуму | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и м. р Ставропольский провести осмотры муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Размещение на сайте мэрии городского округа Тольятти профилактических статей о соблюдении мер пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация и проведение семинаров, лекций для подростков по основам пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Организация и проведение бесед с жителями городского округа Тольятти по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  | 2018 год | 256891,0 | 0,0 | 0,0 | 742,0 | 257633,0 |

Таблица 4

Перечень мероприятий муниципальной программы  на 2019 год

| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Цель Программы - повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - доведение до требований норм и правил пожарной безопасности объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устранение нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям | Управление физической культуры и спорта | 2019 год | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 |
|  |  | Управление по оргработе и связью и общественностью | 2019 год | 2032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2032,0 |
|  |  | Департамент культуры | 2019 год | 7897,0 | 0,0 | 0,0 | 207,0 | 8104,0 |
| 1.2 | Проведение независимой оценки пожарных рисков | Департамент культуры | 2019 год | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 |
|  |  | Управление физической культуры и спорта | 2019 год | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 1.3 | Мероприятия по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Департамент общественной безопасности | 2019 год | 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,0 |
|  |  | Департамент культуры | 2019 год | 3963,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 4243,0 |
|  |  | Департамент образования | 2019 год | 76105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76105,0 |
|  |  | Управление физической культуры и спорта | 2019 год | 1141,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1141,0 |
|  | Итого по Задаче 1 |  | 2019 год | 92552,0 | 0,0 | 0,0 | 487,0 | 93039,0 |
| Задача 2 – Проведение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка нормативных правовых актов | Департамент общественной безопасности | 2019 год | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение практической эвакуации людей в случае пожара из зданий мэрии г.о. Тольятти. | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обучение руководящего состава муниципальных служащих пожарно-техническому минимуму | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение осмотров муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Размещение на сайте мэрии городского округа Тольятти профилактических статей о соблюдении мер пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация и проведение семинаров, лекций для подростков по основам пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Организация и проведение бесед с жителями городского округа Тольятти по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  | 2019 год | 92552,0 | 0,0 | 0,0 | 487,0 | 93039,0 |

Таблица 5

Перечень мероприятий муниципальной программы  на 2020 год

| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Программы - повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - доведение до требований норм и правил пожарной безопасности объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устранение нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям | Управление физической культуры и спорта | 2020 год | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 |
|  |  | Управление по оргработе и связью и общественностью | 2020 год | 2791,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2791,0 |
|  |  | Департамент культуры | 2020 год | 4103,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 4317,0 |
| 1.2 | Проведение независимой оценки пожарных рисков | Департамент культуры | 2020 год | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 |
|  |  | Управление физической культуры и спорта | 2020 год | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,0 |
| 1.3. | Мероприятия по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Департамент общественной безопасности | 2020 год | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |
|  |  | Департамент культуры | 2020 год | 4169,0 | 0,0 | 0,0 | 284,0 | 4453,0 |
|  |  | Департамент образования | 2020 год | 22678,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22678,0 |
|  |  | Управление физической культуры и спорта | 2020 год | 1085,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1085,0 |
|  | Итого по Задаче 1 |  | 2020 год | 36491,0 | 0,0 | 0,0 | 498,0 | 36989,0 |
| Задача 2 – Проведение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка нормативно-правовых актов | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение практической эвакуации людей в случае пожара из зданий мэрии г.о. Тольятти. | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обучение руководящего состава муниципальных служащих пожарно-техническому минимуму | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение осмотров муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей Совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Размещение на сайте мэрии городского округа Тольятти профилактических статей о соблюдении мер пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация и проведение семинаров, лекций для подростков по основам пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Организация и проведение бесед с жителями городского округа Тольятти по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности | Департамент общественной безопасности | в рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  | 2020 год | 36491,0 | 0,0 | 0,0 | 498,0 | 36989,0 |

_________________________________________________