- Паспорт программы

"Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы"

| Наименование программы | "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы" (далее Программа) |
| --- | --- |
| Реквизиты постановления администрации городского округа Тольятти о разработке муниципальной программы | Постановление администрации городского округа Тольятти от 16.02.2017 N 597-п/1 |
| Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №670 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2020 годы» |
| Заказчики программы | Департамент городского хозяйства администрации |
| Цели и задачи программы | Цель: Повышение качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти Задачи: - обеспечение формирования единого облика муниципального образования; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти. |
| Сроки реализации программы | 2018 - 2022 года |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации программы | Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов. Объем финансирования Программы за весь период реализации составит 151 530 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 28 510 тыс. руб.; 2019 год – 28 510 тыс. руб.; 2020 год – 28 510 тыс. руб.; 2021 год – 33 000 тыс. руб.; 2022 год – 33 000 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | - увеличение доли благоустроенных территорий городского округа Тольятти на 60 %; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы составит 100% |

I. Анализ проблемы и обоснование ее решения в соответствии с программно-целевым принципом

Формирование современной городской среды является одной из насущных проблем благоустройства территории городского округа Тольятти, для решения которой необходим комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания граждан.

Для создания благоприятных и безопасных условий для жителей дворовая территория должна иметь детскую спортивно-игровую площадку, элементы озеленения, дорогу с твердым покрытием, тропиночную сеть, искусственное освещение в вечернее и ночное время, парковку индивидуального транспорта, обустроенное место для сбора и временного хранения мусора.

В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Анализ сферы благоустройства в городском округе Тольятти показал, что в последние годы на территории города проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий. С 2000-х годов администрацией городского округа Тольятти ведется работа по привлечению граждан к благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальных программ и планов мероприятий. Первая муниципальная программа по благоустройству внутриквартальных территорий с 2001 по 2005 годы финансировалась полностью из городского бюджета. Затем ежегодно по обращениям граждан, с учетом наказов избирателей и по согласованию с депутатами Думы городского округа Тольятти по одномандатным избирательным округам, формировался адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству.

В 2010 году суммы финансирования составили по 6,58 млн. руб. на округ, а затем по 10 млн. руб. То есть ежегодно из городского бюджета тратилось по 170 млн. руб. на благоустройство дворов.

На территории городского округа Тольятти обустроены площадки, специально оборудованные для отдыха граждан, общения и проведения досуга разными группами населения: 45 площадок в Автозаводском районе общей площадью 53,1 га, 14 площадок в Комсомольском районе общей площадью 3,35 га, 5 площадок в Центральном районе общей площадью 4,12 га. В перечень данных площадок входят скверы семейного отдыха, универсальные спортивные и тренажерные площадки, корты, площадки для выгула собак.

Проведенная работа позволила городскому округу Тольятти занять 26-ое место в общероссийском рейтинге качества городской среды из 76-ти городов России по состоянию на июль 2017 года.

В 2017 году в рамках программных мероприятий планируется установить 17 универсальных спортивных площадок на территориях общего пользования и на территориях школ, установлен бюст-памятник С.П.Королеву, являющийся знаковым и социально значимым местом. 20 июля 2017 года при поддержке Правительства Самарской области начато строительство объекта благоустройства «Выставочный зал в честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ» и выпуска первого легкового автомобиля».

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы "Формирование современной городской среды на 2017 год" муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы», планируется комплексно благоустроить 225 дворовых территорий, отремонтировать дворовые проезды, установить урны и скамейки, оборудовать детские и спортивные площадки.

Однако предпринятые меры не позволили решить все проблемы благоустройства. В городском округе Тольятти по-прежнему имеется ряд проблем, требующих комплексного решения и надлежащего финансирования: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий.

В городском округе Тольятти по состоянию на 01.08.2017 насчитывается 2 259 многоквартирных домов, общее количество дворовых территорий составляет 1479 ед. площадью 1 222,5 га (в Автозаводском районе – 767 ед., площадью 861,6 га, в Центральном районе 473 ед., площадью 264,7 га, в Комсомольском районе 239 ед., площадью 96,2 га), из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий составляет 30 ед. площадью 0,46 га.

В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия                       не соответствует действующим нормам и правилам, не хватает парковочных мест для автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения     и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводятся работы                         по озеленению.

Общественные территории также не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение освещения и озеленения, оборудование автомобильных (гостевых) парковок.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан. При этом проведение мероприятий по благоустройству территорий городского округа Тольятти необходимо выполнить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, определенного подпунктом «г» пункта 11 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169). Физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащемся в государственной программе субъекта Российской Федерации на 2018-2022 годы.

Включение в Программу дворовой территории без решения заинтересованных лиц не допускается. С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой необходимо расширение практики привлечения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в настоящую Программу осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 01.08.2017 № 2641-п/1.

Реализации Программы и своевременному достижению запланированных результатов могут препятствовать следующие риски:

- законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации Программы;

- финансовые риски, обусловленные недостаточным объемом бюджетных ассигнований и (или) снижением финансирования Программы.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий Программы что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации Программы.

II. Цели и задачи муниципальной программы

Цель:

Повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти

Задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти.

III. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий Программы и финансовые ресурсы на ее реализацию отражены в Приложении № 1.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и может быть расширен только при внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, приводится в Приложениях № 3.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов приведен в Приложениях № 4, 6.

К благоустройству общественных территорий относится: озеленение, обеспечение освещением, реконструкция, ремонт или обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство детских и (или) спортивных площадок, ремонт или устройство ограждения, а также аналогичные виды работ, направленные на благоустройство общественных территорий.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в Приложении №5, 7.

Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в рамках данной Программы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках проведения мероприятий по благоустройству возможно привлечение студенческих отрядов.

IV. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Ежегодные и итоговые результаты реализации Программы оцениваются через систему показателей (индикаторов).

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации приведены в Приложении №2.

V. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

Потребность в финансовом обеспечении формируемой муниципальной программы за весь период реализации составляет 151 530 тыс. руб., в том числе из средств городского бюджета по годам:

- в 2018 году – 28 510 тыс. руб.;

- в 2019 году – 28 510 тыс. руб.;

- в 2020 году – 28 510 тыс. руб.;

- в 2021 году – 33 000 тыс. руб.;

- в 2022 году – 33 000 тыс. руб.

Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти главным распорядителям бюджетных средств, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и за счет планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

VI. Механизм реализации муниципальной программы

Организация управления и контроль за ходом реализации Программы осуществляется координатором Программы - департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти в соответствии с "Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти", утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1 (далее - Порядок).

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка показателей (индикаторов) Программы. В связи с этим ход реализации Программы, достижение цели и решение задач ежегодно оцениваются через систему показателей на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

Реализация Программы осуществляется на основании разработанных администрацией городского округа Тольятти нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы.

Исполнителями мероприятий Программы могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Порядком предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют заказчикам Программы - органам администрации акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), отчеты о выполнении муниципального задания (целевом использовании субсидий).

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) при участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, должны руководствоваться действующим законодательством в сфере реализации настоящей Программы.

Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории может быть трудовой.

Трудовое участие - это добровольное и безвозмездное участие жителей в работах по благоустройству. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, являются информация подрядной организации о выполнении работ, включающая сведения о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, информация совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такой информации могут предоставляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, сведения о размещении указанных материалов в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заказчики Программы представляют Координатору годовые (итоговые) отчеты о реализации мероприятий Программы до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Координатор Программы представляет отчеты о ходе реализации Программы в составе отчета о ходе реализации Программы на Коллегию администрации в сроки и по форме согласно Порядку.

По результатам проведения ежегодного мониторинга хода реализации Программы при необходимости Координатор подготавливает проект постановления администрации городского округа Тольятти о внесении изменений в Программу, организует согласование и утверждение в установленном порядке.

VII. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Программа носит ярко выраженный социально-экономический характер.

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Тольятти.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

- Показатели конечного результата

| - №п.п. | - Наименование показателя | - Ед. изм. | - Значение показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Цель: Повышение качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству | - Ед. | - 126 | - 126 | - 126 | - 131 | - 131 |
| - Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | - Ед. | - 123 | - 123 | - 123 | - 123 | - 123 |