Пояснительная записка к схеме и проекту мероприятий

по благоустройству и созданию дополнительных объектов показа

«Обзорного (кольцевого) туристического маршрута по г.о. Тольятти»

В рамках подготовки проекта обзорного (кольцевого) туристического маршрута по г.о.Тольятти  (далее – обзорный турмаршрут) рабочей группой разработан проект схемы обзорного турмаршрута, проведен визуальный осмотр элементов городской среды и объектов туристического показа, расположенных в пределах обзорного турмаршрута. На основе полученной информации и предложений членов рабочей группы разработан проект мероприятий по благоустройству обзорного турмаршрута и созданию дополнительных объектов показа. Реализация перечисленных мероприятий позволит обеспечить привлекательный для туристов образ города Тольятти и будет стимулировать поддержание его позитивного имиджа у гостей города.

Схема обзорного турмаршрута представляет собой кольцевую (замкнутую) траекторию, позволяющую использовать несколько возможных мест посадки туристов (Приложение № 1).

Визуальный осмотр элементов городской среды и объектов туристического показа, расположенных в пределах обзорного турмаршрута, позволил выявить имеющиеся дефекты, совокупность которых неизбежно вызовет негативное восприятие города Тольятти туристами. Кроме того, члены рабочей группы отмечают, что городская среда на всей протяженности обзорного турмаршрута  недостаточно насыщена элементами визуальной эстетики и объектами туристического показа (следует отметить, что на остальной территории города таких объектов еще меньше). Следовательно, необходимо провести мероприятия по благоустройству и созданию дополнительных объектов показа в  пределах обзорного турмаршрута.  Кроме перечисленных в нижеприведенной таблице мероприятий, часть мероприятий необходимо выполнить по всей трассе турмаршрута, а именно:

1) осуществить мелкий ремонт тротуаров, в т.ч. бордюрного камня,

2) отремонтировать остановочные павильоны и урны, придать им единый стиль с использованием официальной городской символики,

3) у всех значимых объектов архитектуры установить информационные таблички с указанием года строительства, сведений об архитекторе и других необходимых данных,

4) на улицах, имеющих исторически значимые для города имена, установить информационные таблички,

5) разместить по всей протяженности обзорного турмаршрута объекты ландшафтного дизайна, визуальной эстетики (например, граффити).

Следует отметить, что работы по благоустройству обзорного турмаршрута должны осуществляться в постоянном режиме и включать в себя комплекс мероприятий по поддержанию чистоты и порядка. С целью сохранения эстетически привлекательного внешнего облика остановочных павильонов и урн необходимо запретить расклеивание объявлений на их конструкциях, ввести штрафы за самовольную расклейку; а объекты, на которых производятся строительные работы, драпировать тканью или сеткой.

Кроме этого, на всей протяженности обзорного турмаршрута необходимо обеспечивать регулярный полив зеленых насаждений (в том числе крупномеров – деревьев и кустарников) в летнее время.

В таблице №1 содержится подробное описание обзорного турмаршрута с указанием объектов туристического показа, перечнем имеющихся дефектов и необходимых мероприятий с привязкой к участкам его трассы.

В качестве механизмов исполнения предложений рабочая группа предлагает активно использовать конкурсные и благотворительные, в том числе:

1) для создания объектов ландшафтного дизайна проводить конкурсы среди специалистов и профильных организаций, в качестве поощрения размещать работы победителей вдоль турмаршрута с оплатой посадочного материала из средств бюджета,

2) для создания объектов граффити проводить конкурсы с участием в них студентов профильных специальностей и молодежных арт-организаций, в качестве поощрения размещать работы победителей вдоль турмаршрута с оплатой расходных материалов из средств бюджета,

3) привлекать для благоустройства территорий вдоль обзорного турмаршрута организации и предприятия города, в качестве поощрения устанавливать на благоустроенных территориях информационные таблички: «Благоустройство этой улицы взяла на себя  организация «название», директор «ф.и.о.» или «Благоустройство улицы осуществляется на средства ...»

Таблица № 1.

| № п/п | Участок маршрута | Перечень имеющихся объектов показа | Существующие проблемы | Предложения о необходимости дополнения перечня объектов новыми объектами показа либо элементами благоустройства и визуальной эстетики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - площадь у Речного вокзала, далее – по ул. Коммунистическая до перекрестка с ул. Матросова | - Жигулевские горы - акватория водохранилища - набережная - здание Речного порта - смотровая площадка | - отсутствие подсветки зданий и объектов; - отсутствие доступа к смотровой площадке; - на тротуаре у столовой - ржавые столбики; - неухоженные газоны; - не благоустроена территория бывшего к/т «Маяк»; - нет общественного туалета; - неэстетичный вид кафе-шашлычной на остановке общественного транспорта (с надписью «Пиво»); - наличие большого числа шашлычных летом портят вид набережной и парка и создают звуковой хаос. | - установить информационный знак «Комсомольский район»; - декоративно оформить «решетку»; - обустроить смотровую площадку на здании Речного вокзала; - отреставрировать травяной покров и оформить клумбы на газонах (в т.ч. с многолетними растениями); - установить тематические скульптурные композиции; - установить общественные туалеты; - нужно разрешить левый поворот при выезде с Речного вокзала на ул.Коммунистическая; - отремонтировать кафе-шашлычную (внешний вид); - сократить количество шашлычных или разместить их в большем отдалении друг от друга, обязать предпринимателей при их размещении соблюдать определенный стиль кафе (например, в сине-белых тонах) и обеспечивать их эстетический внешний вид, - у бывшего к/т «Маяк» - убрать или задекорировать строительный забор. |
|  | - по ул.Матросова до ул.Ульяны Громовой | - архитектура Комсомольского района | - неухоженные газоны; - облетевшие фасады домов; - неэстетичный вид бетонного забора по нечетной стороне улицы и ворот «Тольятти-хлеба»; - сухостой. | - отреставрировать травяной покров и оформить клумбы на газонах (в т.ч. с многолетними растениями); - покрасить фасады домов; - декорировать в стиле граффити бетонный забор по нечетной стороне улицы; - вырезать сухостой по четной стороне улицы. |
|  | - по ул. У. Громовой до ул. Механизаторов | - мемориальный знак У.Громовой | - неэстетичный вид фасада высотного здания на углу с ул.Матросова | - оформить клумбы на газонах и кольце с ул.Матросова (в т.ч. с многолетними растениями); - покрасить (задекорировать) фасад высотного здания; |
|  | - по ул. Механизаторов до ул. Баныкина | - лесопарковая зона |  | - декоративно оформить обочины у дороги; - установить тематические скульптурные композиции |
|  | - по ул.Баныкина до бульвара Ленина | - ТРК «Аэрохолл» | - неэстетичный вид на автостоянки по обочинам улицы, в т.ч. со стороны лесного массива; - плохое состояние дорожного полотна, - стареющие насаждения хвойных деревьев (елей) на разделительной полосе | - оформить клумбы на газонах и кольцевых развязках (в т.ч. с многолетними растениями); - закрыть обзор на автостоянки; - отремонтировать дорожное полотно, - досадить молодые ели на разделительной полосе (вместо погибших) |
|  | - по бульвару Ленина до Центральной площади | - Краеведческий музей - Тольяттинский художественный музей - Центральная библиотека | - неэстетичный вид фасадов Краеведческого и Художественного музеев, вывесок на их фасадах (в т.ч. у библиотеки); - неэстетичный вид придорожного забора на Центральной площади со стороны ул.Ленинградской; - «ярмарка выходного дня». | - декорировать в стиле граффити бетонный забор по ходу движения перед Теннис-центром; - у Краеведческого музея осуществить ландшафтный дизайн «поля Музейного пикника», сделать «Парк скульптур»; - отремонтировать фасады Краеведческого и художественного музеев, поменять вывести на фасадах (в т.ч. у библиотеки); - убрать либо декорировать придорожный забор вдоль ул.Ленинградской; - перевести с Центральной площади в другое место «ярмарку выходного дня»; |
|  | Центральная площадь | - ДК Тольятти - часовня и памятник Николаю Чудотворцу - архитектура исторической части города | - осыпавшаяся побелка на фасаде часовни; - неэстетичный вид фасада ДК Тольятти; - плохое состояние дорожного полотна на проезде к гостинице «Звезда Жигулей»; - неэстетичный вид забора автостоянки у гостиницы «Звезда Жигулей»; - неэстетичный вид остановочно-торговых павильонов на ул.Мира; - нет средств доступа для инвалидов; - не работают часы на звоннице; - неухоженный уголок отдыха, газоны, дорожки; - не работают фонтаны и фонари | - осуществить комплексную реконструкцию Центральной площади, изменить дизайн уголка отдыха, в т.ч. предусмотреть средства доступа для инвалидов; - «японский дворик» привести в порядок; - отремонтировать часовню; - отремонтировать фасад ДК Тольятти; - отремонтировать проезд к гостинице «Звезда Жигулей»; - покрасить забор автостоянки у гостиницы «Звезда Жигулей»; - реконструировать остановочные и торговые павильоны на ул.Мира; - обеспечить работу часов на звоннице; - восстановить старые фонари и фонтаны |
|  | - от Центральной площади по ул. Ленинградская, затем по ул. Жилина до пл.Свободы | - архитектура Центрального района - яблоневая аллея | - неэстетичный вид фасада и плохое состояние дорожного полотна на площадке перед Домом быта «Россия»; - неэстетичный вид фасадов домов по ул.Жилина; - отсутствие визуально различимой информации об объекте «Звезда» на перекрестке с ул.Мира; - плохое состояние тротуара по ул.Жилина. | - обновить яблоневые деревья на ул.Жилина (поэтапно); - отремонтировать фасад и дорожное полотно на площадке перед Домом быта «Россия»; - отремонтировать фасады домов по ул.Жилина; - сделать информационный знак у объекта «Звезда»; - отремонтировать тротуар по ул.Жилина, ул.Ленинградской; - установить скульптурные композиции. |
|  | Площадь Свободы | - памятник-стела «Обелиск Славы» - архитектурная композиция жилых и административных зданий времен строительства ГЭС (в т.ч. здания мэрии и администрации Ставропольского района, Театра кукол) | - неэстетичный вид рекламы, размещенной на ограждениях | - убрать рекламу с заборов возле Театра кукол |
|  | - от пл.Свободы по ул. Карла Маркса и ул.Лесной до Автозаводского шоссе | - КДЦ «Буревестник» | - отсутствие информации о здании КДЦ «Буревестник»; - неудовлетворительное состояние зеленых насаждений; - участок нескошенного бурьяна на перекрестке между этими улицами; - ржавая стойка на кольце между ул.Лесной и ул.50 лет Октября. | - оформить фасад КДЦ «Буревестник», разместить информационный стенд о том, что это объект культурного наследия; - осуществить реконструкцию зеленых насаждений с элементами ландшафтного дизайна; - покрасить или убрать ржавую стойку на кольце между ул.Лесной и ул.50 лет Октября; - заменить скульптурную композицию на современную |
|  | - по Автозаводскому шоссе до Южного шоссе | - торговые комплексы (Парк-Хаус, MediaMarkt, Castorama) | - ржавчина на конструкциях моста через Автозаводское шоссе; - неблагоустроенная территория от Авт.шоссе до «Патио»; - недостроенный фундамент у Авт.шоссе со стороны лесного массива. | - декоративно оформить территорию и оформить клумбы на газонах (в т.ч. с многолетними растениями) у торговых комплексов; - обустроить озеро у Городской детской больницы; - покрасить проржавевшие детали конструкций моста через Автозаводское шоссе; - благоустроить территорию от шоссе до «Патио»; - убрать недостроенный фундамент (либо достроить) у шоссе со стороны лесного массива. |
|  | - по Южному шоссе до Технического музея ОАО «АВТОВАЗ» | - Памятник верности (Памятник собаке) - комплекс сооружений АВТОВАЗа (испытательный трек, заводоуправление, технический музей, НТЦ) - часовня Михаила Архангела | - сухостой вдоль всей трассы (березы); - неэстетичный вид автостоянок на обочине вдоль всей трассы; - неэстетичный вид «стихийного рынка» в 20-м квартале; - отсутствие остановочной площадки для туравтобусов у Памятника Верности (собаке); - неблагоустроенная площадка для автотранспорта и территория, прилегающая к ТЦ «Планета»; - не оформлены обочины со стороны лесопитомника; - неблагоустроенный пустырь в 18-м квартале; - облетевшая краска на автобусе (монументе) у Транспортного управления; - неэстетичный вид фасада Учебного центра ВАЗа; - неэстетичный вид отбойников вдоль трассы; - с трассы не виден бюст Полякова; - неэстетичный вид бетонного забора у МСЧ ВАЗа; - стихийный рынок у МСЧ ВАЗа; - неблагоустроенный газон у НТЦ; - неэстетичный вид плаката о В.Н.Татищеве (на фасаде здания); - отсутствие указателей на ОЭЗ и Технопарк; - мусор вдоль дороги (в т.ч. в мешках), кучи сухой скошенной травы. | - сделать остановочный карман у Памятника Верности; - сделать информационный стенд у ОЭЗ и «Жигулевской долины»; - восстановить снегозащитную полосу (лесопосадку) вдоль всей трассы; - убрать или декорировать стоянки автотранспорта на обочине вдоль всей трассы; - убрать рынок в 20-м квартале; - сделать остановочную площадку у Памятника Верности (Собаке); - у ТЦ «Планета» благоустроить площадку для автотранспорта и прилегающую территорию; - отремонтировать обочины со стороны лесопитомника; - благоустроить пустырь в 18-м квартале, декоративно оформить территорию; - покрасить автобус (монумент ) у Транспортного управления; - отремонтировать фасад Учебного центра ВАЗа; - покрасить отбойники на трассе у ВАЗа; - установиь информационный указатель-стрелку на памятник Полякову; - декорировать в стиле «граффити» бетонный забор у МСЧ ВАЗа; - убрать стихийный рынок у МСЧ ВАЗа; - благоустроить газон у НТЦ с применением ландшафтного дизайна ; - отремонтировать плакат о В.Н.Татищеве (на фасаде высотного здания по б-ру Татищева). |
|  | - от Технического музея ОАО «АВТОВАЗ» по Южному шоссе до ул.Юбилейной |  |  | - установить информационные щиты об истории ВАЗа и всех моделей автомобилей «Жигули». |
|  | - по ул.Юбилейной до Ленинского проспекта | - Автозаводский рынок («пирамида») - Спасо-Преображенский собор; - скульптурная композиция «История транспорта» - памятник воинам-«афганцам» | - сухостой пирамидальных тополей; - неэстетичный вид забора на разделительной полосе вдоль улицы; - неэстетичный вид строительного забора у перекрестка с ул.Свердлова (со стороны 5 квартала); - в Спасо-Преображенском соборе туалеты работают только во время службы. | - разбить клумбы на разделительной полосе и газонах; - покрасить забор на разделительной полосе; - убрать или декорировать забор у перекрестка с ул.Свердлова; - согласовать возможность постоянной работы туалетов в Спасо-Преображенском соборе (или установить общественный туалет); - установить скульптурные композиции. |
|  | - по Ленинскому проспекту до ул.Революционная, затем до ул. Фрунзе и до ул. Юбилейной | - мост (в т.ч. ритуальное место для молодоженов) | - неэстетичный вид разделительного забора вдоль полос движения у ТЦ «Русь-на-Волге»; - неэстетичный вид фасадов ДКИТ и ТЦ «Русь-на-Волге»; - неэстетичный вид газонов вдоль ул.Революционная и в Парке Победы. | - декоративно оформить территорию и оформить клумбы на газонах (в т.ч. с многолетними растениями) , в т.ч. у Дворца бракосочетаний; - декорировать разделительный забор у ТЦ «Русь» вдоль полос движения на ул.Революционная; - отремонтировать фасады ДКИТ и ТЦ «Русь-на-Волге»; - восстановить газоны и клумбы на ул.Революционная и в Парке Победы; - установить скульптурные композиции. |
|  | - по ул.Юбилейной до ул.Спортивной, затем до въезда в зону отдыха | - новая архитектура Автозаводского района - ДС «Волгарь»; - ТРК «Вега»; - Арт-мост «Тольятти-Сочи-2014» | - сухостой в Прибрежном парке; - неэстетичный вид разделительной бетонной стенки вдоль ул.Спортивная, разделительного забора у автобусной диспетчерской; | - декорировать разделительную бетонную стенку вдоль ул.Спортивная; - у автобусной диспетчерской покрасить разделительный забор, убрать либо заменить рекламу на этом заборе. |
|  | - через зону отдыха по Лесопарковому шоссе до ул.Комзина | - зеленая зона - памятник В.Н.Татищеву - акватория водохранилища - длительная остановка с посещением кафе, туалета | - много сухостоя в опасной близости к дороге, - незаконная реклама на стволах деревьев, - много рекламных щитов и перетягов, что портит вид Лесопаркового шоссе как зоны отдыха; - заросшие и разрушенные обочины; - отсутствие инфраструктуры (туалет на смотровой площадке); - неэстетичный вид железных заборов на смотровой площадке, у л/о «Морской», бетонного забора у гребной базы; - неэстетичный вид указателей поворотов на л/о (напр., на «Солнечный»); - неэстетичный вид павильона с надписью «Аренда лимузинов» на смотровой площадке, - навязчивая реклама у памятника, - деревья закрывают вид на памятник; - выяснить, кто собственник огороженного участка и на каких основаниях он выставлен на продажу. | - установить туристский информационный киоск (приобретение сувениров и информационных материалов о городе) и общественный туалет; - декорировать бетонный забор у гребной базы, покрасить ржавый забор у л/о «Морской»; - обеспечить прием туристов в кафе; - отремонтировать дорожное полотно и обочины у шоссе; - отремонтировать указатели на л/о и профилактории (напр., на «Солнечный»); - на смотровой площадке у памятника убрать железный павильон с надписью «Аренда лимузинов» и железный забор, огораживающий участок земли; - убрать максимально большое количество рекламы из зеленой зоны; - на смотровой площадке на кольце установить современные скульптурные композиции |
|  | - по ул.Комзина | - архитектура Портпоселка - мемориальный знак И.Комзину - объект «Дом Папанина» - Успенский храм | - деревьями закрыт обзор Успенского храма; - непонятно назначение объекта «трилистник» на площади Портпоселка. | - установить информационный стенд об Институте экологии Волжского бассейна РАН (на повороте к институту); - декорировать «трилистник» на площади Портпоселка. |
|  | - от ул.Комзина по Комсомольскому шоссе до ул. Коммунистической | - ансамбль застройки; - Спин-спорт; | - нет указателя на спортивно-досуговый объект «Спин-спорт»; - невозможно подъехать к мужскому монастырю. | - установить указатель или информационный щит у «Спин-спорта»; - сделать подъезд для туравтобусов к мужскому монастырю (~ 300 метров) |
|  | - по ул. Коммунистическая до площади у Речного вокзала | - архитектура Комсомольского района (сочетание старых и современных зданий) - ДК ТоАЗа | - неэстетичный вид газонов. | - декорировать стены 16-этажных домов, выходящих торцами на Волгу; - декоративно оформить территорию и оформить клумбы на газонах; - сделать смотровую площадку на Волгу и ГЭС возле детского сада «Олимпия» (съезд с ул.Коммунистической в районе ул.Есенина), установить туристский информационный киоск (приобретение сувениров и информационных материалов о городе) и общественный туалет |

Подготовила Т.В.Макарова

Версия на 12.09.2013г.